Техническое задание

«Развертывание Системы «Хранилище данных» ДО АО ВТБ Казахстан»

- Общие сведения

  - Полное наименование информационной системы

Система «Хранилище данных»

  - Условное наименование информационной системы

Модернизированное Хранилище данных - МХД

  - Плановые сроки начала и окончания выполнения работ

Начало работ		–	не позднее 2 (двух) рабочих недель с даты заключения договора

Окончание работ	-	не позднее 15 (пятнадцати) месяцев с даты начала работ

  - Предмет

Развертывание «Системы «Хранилище данных» ДО АО ВТБ Казахстан включает в себя:

- Проектирование МХД.

- Разработку и настройку МХД.

- Автоматизацию отчетности.

- Подготовку МХД к промышленной эксплуатации.

Развертывание МХД необходимо выполнить на основании лучших методик, практик и аналогичного опыта по созданию систем управления корпоративным хранилищем данных и управлению проектами.

  - Перечень определений, условных обозначений, терминов, сокращений

| № | Определения, термины, сокращения | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | AD | Информационная система для аутентификации и авторизации пользователя в каталоге AD |
|  | Data Lineage | Процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек, включая все промежуточные этапы трансформации и обработки данных |
|  | DG | Data Governance – процесс управления данными |
|  | ERP Navision | Корпоративная информационная система управления планированием ресурсов. MS SQL Server |
|  | ETL-процедуры | ETL (Extraction, Transformation, Loading). Процедуры получения, обработки, загрузки данных. |
|  | GUI | Graphical user interface - графический пользовательский интерфейс |
|  | MPP | Massively Parallel Processing - массово-параллельная архитектура — класс архитектур параллельных вычислительных систем, например Vertica, Greenplum и др. |
|  | MPP СУБД Vertica | MPP (massive parallel processing) Система управления базой данных - массово-параллельная аналитическая СУБД |
|  | Атрибут, Атрибут объекта, Атрибут объекта «Каталога метаданных» МХД | Физическая реинкарнация бизнес-показателя бизнес-сущности в Модели Бизнес-глоссария |
|  | Бизнес-глоссарий МХД, Бизнес-глоссарий | Иерархическое множество, соответствующее бизнес-сущностям, реализованных в МХД |
|  | Витрина данных | Виртуальный набор данных, обеспечивающих анализ данных выбранной бизнес-области. |
|  | ВНД | Внутренние нормативные документы |
|  | Данные, Экземпляр Объекта, Экземпляр Объекта «Каталога метаданных» МХД | Значения атрибутов конкретного экземпляра Объекта «Каталога метаданных» МХД. Информация, полученная из источников данных или введенное вручную. |
|  | ИБ | Информационная безопасность |
|  | ИБСО | АБИС автоматизированная банковская информационная система. Oracle |
|  | ИС | Информационная система |
|  | Исполнитель | Компания, которая определена для выполнения работ по настоящему ТЗ |
|  | ИТ | Информационные технологии |
|  | Карточка Данных | GUI для ручного ввода данных в МХД или для ручной загрузки данных в СУХД из наполненных шаблонов в файлах. |
|  | Карточка Объекта | Содержит описание атрибутов Объекта. Метаданные источников Данных (систем, файлов) для создания (1) физической структуры хранения Данных в СУБД МХД и метаданные самого МХД; GUI для ручного ввода метаданных в МХД, (3) правила верификации и валидации Данных при вводе Данных посредством: GUI при ручном вводе Данных в МХД или ручной загрузке Данных в МХД из наполненных шаблонов в файлах. |
|  | Карточка Сущности | Содержит описание конкретной Бизнес-сущности и ее Бизнес-показателей. Преднастроенная структура для хранения описания Бизнес-сущности и ее бизнес-показателей в МХД, GUI для ручного ввода Бизнес-сущности и ее Бизнес-показателей в МХД, в т.ч. правил верификации и валидации соответствующих ей Объектов и их атрибутов. |
|  | Классификаторы | Корпоративные объекты и локальные объекты, используемые в функциональности МХД |
|  | Компания, Заказчик, Банк | ДО АО ВТБ Казахстан |
|  | Масштабируемость | Возможность увеличить вычислительную мощность ИС (в частности, ее способности, выполнять больше операций или транзакций за определенный период времени и/или увеличить количество пользователей и/или способности работать в сетях большего размера) |
|  | Метаданные МХД, Метаданные, Данные МХД, Метаданные систем-источников данных МХД | Описание структуры, состава, содержания формата и другой информации об объекте хранения в МХД (данные) |
|  | Модель Бизнес-глоссария МХД, Бизнес-глоссарий | Иерархическое множество бизнес-показателей, соответствующих бизнес-сущностям Бизнес-глоссария, реализованных в МХД, в т.ч. сгруппированные в промежуточные модели |
|  | Модель «Каталога данных» МХД, Бизнес-глоссарий | Иерархическое множество атрибутов объектов «Каталога метаданных», соответствующих бизнес-показателям бизнес-сущностей Бизнес-глоссария, реализованных в МХД, в т.ч. сгруппированные в промежуточные модели |
|  | Объект, Объект «Каталога метаданных» | Физическая реинкарнация бизнес-сущности (сущность) Бизнес-глоссария МХД |
|  | Озеро данных, Data Lake | Слой информации в МХД, содержащие информацию: данные, загруженные из систем-источников данных и наполненных шаблонов в файлах; обработанных данных, рассчитанных данных (витрин) |
|  | ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
|  | Отчетность, Бизнес-отчетность | Бизнес-отчеты и витрины данных |
|  | ПМИ | Программа и методика испытаний |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | Программно-аппаратный комплекс | Системное и прикладное ПО, АО технической платформы МХД |
|  | Проект, Работы | Работы, выполняемые в соответствии с настоящим ТЗ |
|  | ПСИ | Приемо-сдаточное испытание |
|  | ПЭ | Промышленная эксплуатация |
|  | ПЭД | Проектно-эксплуатационная документация, разрабатываемая в рамках настоящего ТЗ |
|  | Репозиторий, Репозиторий метаданных МХД | Единый репозиторий хранения метаданных. Бизнес-глоссарий и «Каталог метаданных» МХД |
|  | Источники данных | ИС Заказчика и файловые ресурсы, источники метаданных, источники данных для МХД |
|  | Системы-источники данных | ИС Заказчика, источники метаданных, источники данных для МХД |
|  | САКД | Система автоматизации кредитной деятельности Банка, Модуль по Кредитным заявкам. Oracle |
|  | Смежные системы | ИС Заказчика, интегрированные с МХД для обеспечения функционирования МХД |
|  | МХД | Система «хранилище данных» |
|  | Текущее КХД | Текущее корпоративное хранилище данных (СУБД Oracle) ДО АО ВТБ Казахстан |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | Файлы-источники данных | Наполненные шаблоны в файлах, источники метаданных, источники данных для МХД |
|  | ЧТЗ | Частное техническое задание |
|  | ЦБО | Модуль Ценные бумаги. Oracle |
|  | ЦССЖС ИБ | Централизованная система сбора журналов событий ИБ |

- Цель и назначение

  - Цель

Цель развертывания МХД состоит в обеспечении принятия бизнес-решений на основе актуальной, целостной и непротиворечивой информации. Это включает в себя создание платформы для единого информационного пространства, содержащего исторические, аналитические и консолидированные бизнес-показатели Банка, а также оперативные данные, доступные в режиме реального или близкого к реальному времени (near real-time).

  - Назначение

МХД предназначено для создания единого интегрированного информационного хранилища данных путем загрузки данных из транзакционных систем Банка и других внесистемных источников. Он также осуществляет подготовку регуляторных, управленческих отчетов и проведение бизнес-анализа с целью поддержки принятия решений в организации Заказчика. Кроме того, МХД предназначено для реализации следующих функций:

- регламентация управления развитием и эксплуатацией МХД;

- автоматизация регламентации.

  - Задачи

Для достижения целей развертывания МХД необходимо выполнить следующие задачи:

- Разработать концепцию развертывания, развития и эксплуатации МХД.

- Создать регламенты эксплуатации и развития МХД.

- Описать бизнес-данные и метаданные МХД.

- Настроить программные средства МХД для:

  - Управления созданием и актуализацией метаданных.

  - Управления загрузкой данных из источников данных.

  - Управления хранением данных.

  - Управления сверкой данных перед закрытием операционного дня.

  - Управления качеством данных.

  - Управления высокой доступностью данных.

  - Управления формированием бизнес-отчетности на основе данных.

  - Управления информационной безопасностью.

  - Управления техническим сопровождением развертывания, развития и эксплуатации МХД.

- Осуществить миграцию всех исторических данных и витрин отчетов из существующего КХД в МХД, разворачиваемое в рамках данного ТЗ.

- Загрузить метаданные систем-источников данных.

- Загрузить данные из источников данных.

- Разработать отчетность.

- Обеспечить гарантийное сопровождение не менее 12 месяцев с момента запуска в промышленную эксплуатацию.

- Предусмотреть услуги на поддержку системы сроком на 5 лет.

- Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации включает в себя следующие составляющие:

- Процесс сверки данных перед закрытием операционного дня.

- Процесс управления созданием метаданных.

- Процесс управления загрузкой данных из источников данных.

- Процесс управления хранением данных.

- Процесс управления качеством данных.

- Процесс управления высокой доступностью данных.

- Процесс управления формированием бизнес-отчетности на основе данных.

- Процессы управления информационной безопасностью.

- Процессы управления техническим сопровождением развертывания, развития и эксплуатации МХД.

- Регламенты процессов МХД.

- Требования к МХД

В создаваемой МХД необходимо учесть следующие требования.

  - Требования к структуре МХД

    - Состав модулей

Функциональность МХД разделена на 4 основные функциональные группы:

- DG (Data Governance) – управление метаданными и качеством данных;

- DHW (Data Warehouse) – хранение и управление данными;

- BI (Business Intelligence) – управление отчетностью;

- Служебные функции.

Необходимо реализовать функциональность МХД в виде модульной структуры.

Состав модулей:

| № | Модуль | Функциональная группа |
| --- | --- | --- |
|  | Бизнес-глоссарий | DG |
|  | Каталог метаданных |  |
|  | Проверка качества данных |  |
|  | Интеграция | DHW |
|  | Хранение данных | DHW |
|  | Отчеты | BI |
|  | Витрины данных | BI |
|  | Интерфейс МХД | служебная |
|  | Управление доступом | служебная |

    - Требования к режимам функционирования

При проектировании, разработке и настройке МХД необходимо реализовать следующие требования:

| № | Параметр | Группа функциональности | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задержка получения информации (оперативных, исторических, аналитических и консолидированных бизнес-показателей), введенной в системы-источники данных, в МХД | DG | не применимо |
|  |  | DWH | режим реального или около-реального времени (near real-time) с задержкой не более 0,5 - 1 часа |
|  |  | BI |  |
|  | Режимы эксплуатации: - штатный; | DG | да |
|  |  | DWH |  |
|  |  | BI |  |
|  | - администрирования; | DG | да |
|  |  | DWH |  |
|  |  | BI |  |
|  | - аварийный. | DG | да |
|  |  | DWH | не допустимо |
|  |  | BI | да |
|  | Штатный режим эксплуатации | DG | «8/5», 260 дней в году |
|  |  | DWH | «24/7», 365 дней в году |
|  |  | BI |  |
|  | Нарушение работоспособного состояния вследствие перерывов и выхода за установленные пределы параметров ПО и АО может происходить | DG | не более 8 часов |
|  |  | DWH | не более 2 часов |
|  |  | BI | не более 8 часов |
|  | Время восстановления после сбоя | DG | не более 4 часов |
|  |  | DWH | не более 2 часов |
|  |  | BI | не более 4 часов |
| 6. | В случае сбоя в работе МХД, необходимо предусмотреть возможность ручных правок и автоматической отправки отчетов | DG | нет |
|  |  | DWH | да |
|  |  | BI | да |

  - Требования к функциональности

    - Требования к модулю «Бизнес-глоссарий»

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

      - Общие требования:

- Названия сущностей и их показателей должны быть уникальными в рамках конкретной бизнес-области.

- Для идентификации сущностей и их показателей следует использовать терминологию, естественную для пользователей Заказчика.

      - Категория «Журналирование, логирование, версионирование»:

- Осуществление отслеживания и сопоставления версий и истории изменений по объектам данных.

- Ведение журнала загрузки из различных файловых шаблонов с отображением ошибок загрузки.

- Запись в журнал логирования информации о дате и времени действия, имени пользователя, логине/идентификаторе пользователя, типе действия, названии объекта данных, идентификаторе объекта данных, исходном состоянии объекта данных и его окончательном состоянии.

      - Категория «Определение связей между метаданными»:

- Реализация возможности указания связей между бизнес-метаданными с определением типа связи.

- Реализация возможности ручного мэппинга технических метаданных и бизнес-метаданных.

- Реализация возможности присваивания неограниченного количества бизнес-терминов к одному техническому объекту (например, ресурсы, наборы данных, поля).

- Реализация возможности вручную присваивать бизнес-терминологию к нескольким техническим объектам групповой обработкой.

      - Категория «Требования к шаблонам карточек объектов данных»:

- Обеспечение возможности создания, изменения и удаления шаблонов карточек объектов данных.

- Добавление новых атрибутов и изменение существующих с настройкой видимости, обязательности, уникальности, формата и размера средствами администратора, а также возможность настройки связи атрибут-справочник (поле выбора из справочника, LookUP).

- Настройка разделов, оформления и видимости раздела в соответствии с ролями/группами/пользователями.

- Интерфейс пользователя (GUI) для ручного ведения данных карточек в соответствии со структурой, составом и форматом атрибутов объекта, описанных в каталоге метаданных:

  - Автоматическое создание новой карточки на основе выбранного объекта в каталоге метаданных.

  - Ввод значений полей.

  - Изменение значений полей, включая загруженные данные из файлов или из систем-источников.

  - Настройка взаимосвязей между полями данных и полями других данных.

  - Создание структуры разделов для каждого типа поля.

      - Категория «Требования к формированию метаданных»:

- Ведение карточек различных типов с возможностью установления связей между ними.

- Реализация функции поиска и рекомендаций по устранению дубликатов бизнес-метаданных.

- Возможность описания объекта BG в различных форматах: структурированная информация (таблица), графическая, текстовая (до 32 тыс. символов) и ссылочная (URL), с учетом морфологии (автоматическое распознавание и предложение исправления опечаток).

- Возможность прикрепления файлов различных форматов к объекту данных.

- Добавление пользовательских тегов к описанию данных и возможность поиска данных по значениям тегов.

- Отображение объектов технических метаданных (ресурсов, систем, наборов данных, полей и т. д.) с указанием пути к объекту (БД / схема / набор данных / поле; BI-приложение / набор данных / поле).

- Выбор подходящего шаблона карточки.

- Поддержка синонимов.

- Создание объекта данных с автоматическим заполнением полей значениями по умолчанию.

- Возможность создания дочернего объекта данных с частичным или полным наследованием метаописания от родительского объекта.

- Добавление/удаление неограниченного количества пользовательских полей в карточках объектов данных различных типов: текстовые, списки, теги, ссылки, числовые, десятичные, процентные, дата и время.

- Ведение общего каталога метаданных, включая:

  - Формирование иерархии объектов каталога метаданных.

  - Формирование реестра объектов и их атрибутов на главной странице модуля без необходимости перехода на уровень ниже для просмотра всего дерева:

- Отображение иерархии сущностей в табличном и графическом виде (ER-диаграмма).

      - Категория «Рабочие процессы (workflow)»:

- Обеспечение возможности согласования/отклонения объекта на любом этапе процесса после запуска по маршруту согласования карточки.

- Реализация параллельного согласования.

- Настраиваемые условия перехода (валидация), варианты переходов и их названия, автоматизированные действия при переходе.

- Возможность использования заявочной системы для консультации, создания и редактирования объектов с возможностью направления таких заявок по маршруту согласования ответственным лицам.

- Возможность настройки маршрутов заявок для следующих целей:

  - Согласования описаний.

  - Консультирования пользователей.

  - Запросов на описание.

  - Запросов на изменение объекта.

  - Запросов на создание объекта.

- Обеспечение возможности настройки маршрутов заявок:

  - Под выбранную заявку.

  - Маршруты по умолчанию.

- Реализация возможности запуска заявок по маршрутам по триггерному событию:

  - При создании объекта.

  - При изменении объекта.

- Возможность просмотра списка заявок с возможностью сортировки и фильтрации по метаинформации о заявке.

- Добавление комментариев к заявке.

- Моделирование рабочих процессов в стандартной нотации BPMN 2.0.

      - Категория «Просмотр реестра и поиск объектов данных»:

- Реализация возможности просмотра списка объектов.

- Предоставление возможности настройки формы, структуры представления и фильтров реестра объектов данных.

- Отображение положения объекта данных в иерархической структуре.

- Обеспечение возможности перехода между любыми взаимосвязанными объектами данных.

- Реализация сквозного поиска и мультикритериального поиска (поиск по точному соответствию, по совпадению одного из слов, по условию).

- Предоставление подсказок при формировании поискового запроса (автоматическое дополнение запроса).

- Возможность настройки полей, в которых осуществляется поиск информации.

- Реализация нечеткого поиска с учетом морфологии, опечаток, пропуска букв, ошибок в очередности букв.

- Возможность сохранения поисковых запросов для последующего переиспользования.

- Реализация возможности поиска по всем атрибутам элементов в рамках конкретного справочника.

- Предоставление представления для просмотра списка справочников с возможностью поиска справочника и записей справочника (сквозной поиск).

      - Категория «Фильтрация и сортировка»:

- Реализация возможности сортировки и фильтрации списка объектов.

- Возможность сортировки и фильтрации по любому атрибуту и классификатору в реестре объектов и результатах поиска.

- Отображение количества отфильтрованных объектов.

- Предоставление возможности фильтрации по нескольким значениям одного поля и пустым значениям.

- Возможность настройки состава полей, выводимых в фильтре.

      - Категория «Профилирование данных»:

- Реализация функционала отображения результатов профилирования.

      - Категория «Ролевая модель»:

- Поддержка групп пользователей.

- Поддержка ролей с возможностью создания системных и процессных ролей в инструменте и настройки пользовательских ролей.

- Назначение ролей пользователям или группам пользователей.

- Сопоставление рабочих процессов с ролевой моделью.

- Сопоставление объектов данных с ролевой моделью.

- Регулирование прав на чтение, изменение, добавление и удаление объектов в соответствии с ролями.

- Включение наследования ролевой модели и прав доступа от вышестоящих объектов в иерархии.

- Делегирование роли другому ответственному лицу с указанием периода замещения.

      - Категория «Классификаторы»:

- Группировка объектов данных по произвольному количеству признаков классификации.

      - Категория «Data lineage (business lineage), карты связей»:

- Масштабирование графического отображения карты связей, смена фокуса с одного объекта на другой и изменение уровня детализации.

- Ручное построение и описание логических связей между объектами.

- Выстраивание иерархий между объектами с неограниченным количеством уровней иерархии.

- Отображение потоков и связей между объектами в виде:

  - Графа.

  - Таблицы.

- Вывод пользовательских наименований, бизнес-терминологии и метрик качества данных на поток технических объектов данных.

- Переход из карточки объекта данных к карте связей объектов данных и наоборот, с возможностью перехода между взаимосвязанными объектами данных.

- Гибкая настройка режима фильтрации и отображения карты связей (lineage, логические связи, типы связей, состав отображаемых объектов данных).

      - Категория «Социальные активности»:

- Комментирование любого описанного объекта данных (функционал Collaboration/чатов) с возможностью оставлять и видеть все комментарии к объекту данных любому пользователю.

      - Категория «Механизм уведомлений»:

- Автоматизированная рассылка уведомлений.

- Подписка на интересующие объекты данных, включая массовую подписку.

- Настройка периодичности рассылки уведомлений.

- Получение уведомлений внутри системы и по электронной почте.

      - Категория «Введение служебных справочников (референс-данные для управления объектами глоссария)»:

- Создание, изменение, удаление служебных/произвольных справочников системы с настройкой атрибутивного состава.

      - Категория «Внесение и выгрузка информации из системы»:

- Импорт и экспорт информации объектов данных в форматах:

  - Xlsx/CSV/TXT (импорт/экспорт объектов данных).

  - Xml (импорт/экспорт модели данных, связей и т.д.).

  - Pdf (только для экспорта потоков данных).

  - Png (только для экспорта потоков данных).

  - Jpeg (только для экспорта потоков данных).

- Экспортировать информацию одним из способов:

  - Через интерфейс системы.

  - Через api.

- Настройка при импорте/экспорте информации:

  - Состав полей выгрузки.

  - Состав объектов.

- Создание, удаление и внесение изменений в объекты системы несколькими способами:

  - Вручную в системе (в одной карточке, одновременно в нескольких карточках).

  - Загрузкой через файловый шаблон (с возможностью указания загружаемых атрибутов).

  - Загрузкой через api.

- Создание, удаление и внесение изменений в объекты системы:

  - Карточки объектов данных.

  - Связи между объектами данных.

  - Служебные справочники.

- Включение и отключение форматно-логического контроля при внесении информации в систему:

  - Дублирование ОД.

  - Незаполненность обязательных полей.

  - Недопустимые символы и другие ошибки.

- Подробный и понятный для нетехнических специалистов отчет об ошибках импорта с указанием конкретных строк и описанием ошибок.

      - Категория «Качество данных»:

- Двусторонняя бесшовная интеграция с инструментом DQ, включающая визуализацию атрибутов и метрик качества данных, привязанных к объектам глоссария, формирование требований к качеству данных и запуск рабочих процессов в DQ.

- Отображение метрик качества данных в табличном и графическом виде по наборам данных, атрибутам и бизнес-терминам.

- Описание и просмотр методики формирования метрики.

- Формирование требований потребителей и фиксация ответственности за качество данных в разрезе объектов данных.

      - Категория «Общие требования»:

- Мягкое удаление для всех объектов системы (бизнес и технических сущностей), при котором объект помечается как удаленный с последующей возможностью восстановления, фильтрации, анализа и прочего для всех объектов системы.

- Получение карточки контакта закрепленного сотрудника за областью данных, включающей ФИО и почту.

- Поддержка бизнес-терминологии на русском и английском языках, включая специальные символы.

    - Требования к модулю «Каталог метаданных»:

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Сканирование по гибко настраиваемому расписанию:

  - Настройка дней, количества сканирований в день и конкретных часов сканирования.

- Корректная обработка изменений при повторном сканировании источника:

  - Удаленные метаданные помечаются признаком "удален".

  - Добавление метаданных новых объектов.

  - Метаданные неизмененных объектов не меняются.

  - Метаданные не теряются.

  - Возможность скрыть удаленные объекты в интерфейсе при необходимости.

- Настройка исключений при считывании метаданных:

  - Исключения на уровне схем.

  - Исключения на уровне наборов данных.

- Типизация и маркировка технических метаданных:

  - Типизация аналогично текущей системе (например: схема, таблица, представление, поле, тип поля).

  - Маркировка принадлежности к домену данных по принадлежности сканируемого СИДа к домену в процессе загрузки.

- Сканирование метаданных на кириллице и латинице.

- Сканирование ETL-инструментов/брокеров сообщений:

  - Informatica PowerCenter.

  - Nifi.

  - Kafka.

- Сканирование СУБД:

  - Oracle (в том числе PL/SQL).

  - MS SQL Server.

  - MPP.

  - Clickhouse (ArenaData QuickMarts).

  - Postgre.

- Сканирование BI-инструментов:

  - Qlik Sense.

  - SAP BO BI.

    - Требования к модулю «Проверка качества данных»

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Проверка качества данных над всеми источниками данных, согласно их возможностям, включая:

  - Проверку, используя push-down оптимизацию платформы MPP.

  - Загрузку объема проверяемых данных и выполнение локальных операций проверки.

- Выполнение межсистемных проверок качества данных.

- Отображение проверки качества данных, реализованных в сторонних платформах.

- Формирование сводного «Отчета по качеству данных».

- Логирование состояния и хода выполнения проверок качества данных:

  - Поступление результатов в общий журнал (несколько журналов).

- Доступ пользователей к журналам определяется правами доступа на основе роли.

- Визуализация результатов выполненных проверок качества данных.

- Оповещение ответственных пользователей по результатам выполнения проверок качества данных:

  - Использование электронной почты.

  - Диалоговое окно GUI модуля.

- Шаблон оповещений, настраиваемый для различных категорий проверок качества данных.

- Журналирование и протоколирование процедур проверок качества данных в МХД:

  - Регистрация ошибок при загрузке/выгрузке.

  - Описание типов ошибок.

  - Возможные варианты решения критичных ошибок.

    - Требования к модулю «Интеграция»

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Обеспечение загрузки/выгрузки данных в МХД.

- Обеспечение корректности повторной загрузки уже загружавшегося пакета данных.

- Механизм для создания собственных автоматизированных процедур загрузки в МХД для любых типов данных из источников:

  - Систем-источников метаданных.

  - Систем-источников Данных.

  - Из наполненных шаблонов в файлах следующих форматов: XML, CSV, XLS, TXT.

- Механизм для создания собственных автоматизированных процедур выгрузки из МХД для любых типов данных в:

  - Корпоративные ИТ-системы.

  - Корпоративные ИБ-системы.

- Поддержка обмена данными следующих видов:

  - Исторические данные.

  - Оперативные данные.

  - Служебные данные ИТ и ИБ характера.

- Поддержка обмена данными следующих типов форматов:

  - Структурированные данные.

  - Полуструктурированные данные для загрузки в «Озеро данных» для дальнейшей обработки аналитиками и учеными по данным.

  - Неструктурированные данные (файлы) для загрузки в «Озеро данных» для дальнейшей обработки аналитиками и учеными по данным.

- Импорт спецификации на разработку интеграционных потоков (Source to Target спецификации в формате xlsx, в объекты каталога данных: описания, карточки и lineage).

- Экспорт спецификации на разработку интеграционных потоков (Source to Target спецификации).

- Внесение необходимых учетных данных для подключения системы-источника данных без:

  - Пересборки ПО.

  - Перекомпиляции либо изменения внутреннего кода.

- GUI и механизм запуска процедур обмена данными в МХД:

  - По расписанию (собственный гибкий планировщик).

  - По запросу.

- При отсутствии сформированной структуры «Карточки объекта»:

  - Автоматическое формирование новой карточки для загрузки атрибутов.

- При отсутствии сформированной структуры «Карточки данных»:

- Автоматическое формирование новой карточки для загрузки значений полей.

- GUI оперативного мониторинга работы автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными.

- Журналирование и протоколирование процедур обмена данными в МХД, в т.ч.:

  - Регистрация ошибок при загрузке/выгрузке.

  - Описание типов ошибок и возможные варианты решения критичных ошибок.

- Оповещение ответственных пользователей при наступлении тех или иных событий автоматизированных процедур загрузки в МХД с использованием:

  - Диалогового окна GUI модуля.

  - Электронной почты и мессенджера.

    - Требования к модулю «Хранение данных»

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Поддержка хранения данных следующих типов форматов:

  - Структурированные данные.

  - Неструктурированные данные (файлы).

- Отслеживание изменений значений данных и влияния изменений на отчеты и на витрины данных:

  - Маркировка и актуализация изменений до оперативных витрин и отчетов.

- Оповещение ответственных пользователей об изменениях:

  - Значений данных.

  - Отчетов, сформированных на изменившихся значениях данных.

  - На витрины данных, сформированных на изменившихся значениях данных.

- Использование:

  - Диалогового окна GUI (модулей DG или «Интерфейс МХД»).

  - Электронной почты.

- Хранение и извлечение данных как измененных, так и помеченных, как удаленные.

- Хранение данных сформированной отчетности:

  - Для повторного использования пользователями.

  - Возможность автоматического обновления при изменении данных, на основании которых она сформирована.

- Привязка всех операций по обработке хранимых данных к временной точке (фиксации времени):

  - Например, ручному вводу в МХД, загрузке в МХД, формированию отчетности и пр.

- Наличие инструмента (конструктора) создания объектов и их атрибутов «Каталога метаданных» без применения языков программирования.

    - Требования к модулю «Отчеты»

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Соответствие функциональным возможностям программных средств BI-инструментов, определенных в настоящем ТЗ.

- Требования к функции агрегирования:

  - Гарантия, что каждый показатель имеет уникальную формулу.

  - Гарантия, что аналитические методы уникальны в пределах подчиненных им областей.

- Список форм отчетов с установленными приоритетами представлен в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

- Просмотр статусов сформированных отчетов на заданную дату (в модуле «Интерфейс МХД»).

- Механизм для перерасчета (в модуле «Интерфейсе МХД») после загрузки данных из источников данных, содержащих вставки и другие изменения в ранее использованных данных в отчетах для:

  - Массового перерасчета по всем значениям в отчетах.

  - Точечного пересчета по всем значениям в выбранных в отчетах.

- GUI и механизм для планирования формирования отчетов:

  - По времени.

  - По событию.

- GUI оперативного мониторинга формирования отчетов.

- Оповещение ответственных пользователей при наступлении тех или иных событий формирования отчетов с использованием:

  - Диалогового окна GUI модуля.

  - Электронной почты и мессенджера.

- Журналирование и протоколирование процедур формирования отчетов, в т.ч. регистрация ошибок при загрузке/выгрузке, описание типов ошибок и возможные варианты решения критичных ошибок.

- Наличие инструмента (конструктора) создания отчетов без применения языков программирования.

    - Требования к модулю «Витрины данных»

В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Соответствие функциональным возможностям программных средств BI-инструментов, определенных в настоящем ТЗ.

- Механизм возможности объединения витрин данных.

- Механизм полной перегрузки витрины.

- Требования к функции агрегирования:

  - Гарантия, что каждый показатель имеет уникальную формулу.

  - Гарантия, что аналитические методы уникальны в пределах подчиненных им областей.

- Витрины данных с показателями будут спроектированы Исполнителем и согласованы Заказчиком на стадии «Проектирование».

- GUI и механизм для перерасчета после загрузки данных из источников данных, содержащих вставки и другие изменения в ранее использованных данных в витринах данных для:

  - Группового перерасчета по всем значениям в витринах данных.

  - Точечного пересчета по всем значениям в выбранных и связанных (зависимых) витринах данных.

- GUI просмотра сформированных витрин данных.

- GUI и механизм для планирования формирования витрин данных:

  - По времени.

  - По событию.

- GUI оперативного мониторинга формирования витрин данных.

- Оповещение ответственных пользователей при наступлении тех или иных событий формирования витрин данных с использованием:

  - Диалогового окна GUI модуля.

  - Электронной почты и мессенджера.

- Журналирование и протоколирование процедур формирования витрин данных, в т.ч. регистрация ошибок при загрузке/выгрузке, описание типов ошибок и возможные варианты решения критичных ошибок.

- Наличие инструмента (конструктора) создания витрин данных без применения языков программирования.

    - Требования к модулю «Интерфейс МХД»

- В модуле необходимо реализовать следующие требования:

- Разработка GUI и механизма для выполнения технической проверки в двух аспектах:

  - Предварительная проверка: обеспечение наличия, актуальности и целостности всех данных, необходимых для проверки перед принятием решения о закрытии операционного дня.

  - Итоговая проверка: проверка перед принятием решения о подтверждении закрытия операционного дня в МХД.

- Разработка GUI и механизма для следующих функций:

  - Просмотр журнала загруженных дней с минимально необходимой информацией.

  - Подтверждение баланса после проверок на целостность данных.

  - Просмотр статусов отчетов на заданную дату.

  - Возможность ручного пересчета отчетов на заданную дату при необходимости.

  - Отображение краткой информации о последней загруженной дате (отчеты, витрины, наличие вставки данных и т.д.).

- Ручное ведение справочников с возможностями:

  - Просмотр записей.

  - Ввод значений.

  - Изменение значений, включая удаление.

- Возможность загрузки справочных данных из файлов (xlsx, csv, txt) в МХД.

    - Требования к модулю «Управление доступом»

В модуле необходимо реализовать следующие требования для всех модулей:

- Регистрация и учет следующих действий для всех модулей:

  - Действий пользователей.

  - Действий администраторов.

  - Событий, выполняемых автоматически.

- Обеспечение просмотра и поиска действий, в том числе экспорта журнала действий в читабельном виде, по параметрам – запись в журнал логирования информации о дате и времени действия, имени пользователя, логине/идентификаторе пользователя, типе действия, названии объекта данных, идентификаторе объекта данных, исходном состоянии объекта данных и его окончательном состоянии.

Обеспечение просмотра событий, подлежащие обязательному журналированию:

а)	события установления соединений, идентификации, аутентификации и авторизации в информационном активе (успешные и неуспешные);

б)	события модификации настроек безопасности;

в)	события модификации групп пользователей и их полномочий;

г)	события модификации учетных записей пользователей и их полномочий;

д)	события, отражающие установку обновлений и (или) изменений в ИС;

е)	события изменения параметров аудита;

ж)	события изменений системных параметров.

- Обеспечение доступности для подключения к централизованной системе сбора журналов.

- Предоставление доступа к данным и функциональности только после успешной авторизации пользователя.

- Осуществление аутентификации и авторизации пользователей в каталоге AD согласно ВНД Заказчика.

- Разграничение прав доступа на основе ролевой модели:

  - Распределение прав доступа на уровне доступности функциональности.

  - Распределение прав на выполнение операций с данными.

- Запрет доступа к данным или функциональности без аутентификации и/или авторизации.

- Присвоение уникального идентификатора каждому пользователю.

- Разграничение ролей администраторов на:

  - Администратора ИТ: настройка бизнес-функциональности МХД.

  - Администратора ИБ: настройка ИБ-функциональности МХД и прав доступа пользователей.

  - Требования к видам обеспечения

В создаваемой МХД необходимо реализовать следующие требования к обеспечению:

    - Аппаратное обеспечения

Для развертывания технологических сред Заказчиком будет выделено 7 (семь) серверов следующей конфигурации:

- PY RX 2530 M6:

  - CPU: 2xXeon Gold 6346

  - RAM: 512Gb

  - HDD: 2x800Gb SSD SAS

  - HDD: 8x3.84Tb

    - Программное обеспечение

Эксплуатационные характеристики ПО должны обеспечивать поддержку эксплуатационных параметров МХД в соответствии с требованиями локальных нормативных документов Заказчика.

Программно-аппаратный комплекс в части ПО должен удовлетворять режимам эксплуатации МХД, а также иметь возможность восстановления в случаях сбоев.

ПО должно обеспечивать:

- диагностику ПО, блоков, модулей;

- ведение и хранение журналов событий.

В состав ПО МХД входит:

      - Системное ПО

Системное ПО должно обеспечивать:

- диагностику программных средств, блоков, модулей;

- ведение и хранение журналов событий.

В состав системного ПО МХД входит:

- Клиентская часть:

  - Операционные системы: Windows.

  - Браузеры Google Chrome, Mozilla FireFox, Yandex, Safari, Microsoft Edge.

- Серверная часть:

  - Операционные системы: CentOS 7.

      - Прикладное ПО

- СУБД: MPP;

- DG-инструмент: не имеется;

- ETL-инструмент:

  - Informatica PowerCenter;

  - Informatica PowerExchange;

- BI-инструменты:

  - Qlik Sense.

    - Технологические среды

Развертывание АО и ПО МХД выполняется на 2 (двух) технологических средах:

- разработки (для разработки функциональности МХД) и тестирования (для проведения испытаний МХД):

  - функционального тестирования;

  - интеграционного тестирования;

  - проверки МХД на соответствие требованиям ИБ согласно внутренним документам Банка.

- предпродуктивная/продуктивная –

  - для проведения испытаний МХД:

- опытно-промышленной эксплуатации;

- проверки МХД на соответствие требованиям ИБ согласно внутренним документам Банка;

- приемо-сдаточного испытания.

  - для промышленной эксплуатации.

    - Методическое обеспечение

При создании МХД необходимо соблюдать требования локальных нормативных документов Заказчика, касающихся:

- Управления разработкой программного обеспечения ИС.

- Управления эксплуатацией ИС.

- Управлением ввода ИС в ПЭ.

- Управление проектами ИТ.

- Управление ИБ.

    - Организационное обеспечение

В рамках Стадии 1 "Проектирование" и Стадии 2 "Разработка и настройка" требуется следующее:

- Организация технической поддержки МХД от заказчика для обеспечения технической поддержки пользователей и сопровождения МХД в период ОПЭ и ПЭ.

- Организация обеспечения безопасности данных в случае возникновения аварийной ситуации путем использования средств резервного копирования и восстановления данных и программного обеспечения из систем резервного копирования заказчика.

  - Общие технические требования

При проектировании, разработке и настройке МХД учитывать следующие общие технические требования:

| № | Параметр | Группа функциональности |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение уровня надежности за счет применения организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств | DG |  | да |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Нарушение работоспособного состояния вследствие перерывов и выхода за установленные пределы параметров программно-аппаратного комплекса | DG |  | не более 48 часов |  |
|  |  | DWH |  | не допустимо |  |
|  |  | BI |  | не более 6 часов |  |
|  | Среднее время восстановления программно-аппаратного комплекса | DG |  | не более 6 часов |  |
|  |  | DWH |  | не допустима |  |
|  |  | BI |  | не более 6 часов |  |
|  | Формирование журнала системных сообщений и ошибок | DG |  | да |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Обеспечение гарантированного предоставления информации о состоянии и параметрах процессов МХД в любой момент времени, в т.ч.: - о нештатных ситуациях; - в аварийном режиме эксплуатации. | DG |  | да |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Штатная работа без деградации производительности при условии следующих параметров предполагаемой нагрузки | DG |  | не более 50 активных сессий одновременно |  |
|  |  | DWH |  | не более 200 активных сессий одновременно |  |
|  |  | BI |  | не более 50 пользователей одновременно |  |
|  | Кратковременное увеличение пикового количества одновременно работающих пользователей без деградации производительности | DG |  | до двукратного |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Допустимая потеря данных | DG |  | не более 8-ми часов |  |
|  |  | DWH |  | не допустима |  |
|  |  | BI |  | не применимо |  |
|  | Суммарный годовой простой центрального сервера | DG |  | не более 48 часов |  |
|  |  | DWH |  | не более 24 часов |  |
|  |  | BI |  | не более 48 часов |  |
|  | Время отклика GUI при пиковой нагрузке | DG |  | не более 5 сек |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Обеспечение открытия вычисленных отчетов и витрин данных | DG |  | не применимо |  |
|  |  | DWH |  | не применимо |  |
|  |  | BI |  | не более 30 сек |  |
|  | Отсутствие деградации производительности основной функциональности | DG |  | при заведении до 50000 сущностей Бизнес-глоссария и объектов «Каталога метаданных» |  |
|  |  | DWH |  | не допустимо |  |
|  |  | BI |  | не допустимо |  |
|  | Оповещение пользователей об изменении показателей штатного режима эксплуатации: - деградация производительности; - потеря данных; - сбой процессов; - результаты мониторинга по порогу хранения данных (например, по нагрузке, на свободное место); - и пр. | DG |  | - в диалоговом GUI DG / «Интерфейс МХД»; - уведомления (e-mail). |  |
|  |  | DWH |  | - в диалоговом GUI DG / «Интерфейс МХД»; - уведомления (e-mail). |  |
|  |  | BI |  | - в диалоговом GUI «Интерфейс МХД; - уведомления (e-mail). |  |
|  | Режим выполнения операций профилирования и проверки качества данных | DG |  | настройка push down / pull up |  |
|  |  | DWH |  | настройка push down / pull up |  |
|  |  | BI |  | не применимо |  |
|  | Способы оповещения администраторов об изменении показателей штатного режима эксплуатации: - деградация производительности; - потеря данных; - сбой процессов; - результаты мониторинга по порогу хранения данных (например, по нагрузке, на свободное место); - и пр. | DG |  | - в диалоговом GUI DG / «Интерфейс МХД»; - уведомления (e-mail, мессенджеры). |  |
|  |  | DWH |  | - в диалоговом GUI DG / «Интерфейс МХД»; - уведомления (e-mail, мессенджеры). |  |
|  |  | BI |  | - в диалоговом GUI «Интерфейс МХД»; - уведомления (e-mail, мессенджеры). |  |
|  | Обеспечение набором стандартных процедур (базы знаний) по устранению наиболее вероятных проблем | DG |  | да |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Архитектура | DG |  | Трехуровневая архитектура (уровень представления, уровень приложения, уровень хранения) |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Горизонтальное масштабирование | DG | Да |  |
|  |  | DWH | Да |  |
|  |  | BI | Нет |  |
|  | Линейная масштабируемость | DG | - путем подключения систем-источников данных; - за счет расширения аналитических показателей. |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI | за счет расширения аналитических показателей. |  |  |
|  | Возможность расширения функциональности с использованием перечня API | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Разработку динамической и статистической отчетности без применения дополнительных сторонних инструментов | DG | не применимо |  |  |
|  |  | DWH | не применимо |  |  |
|  |  | BI | да |  |  |
|  | Установка на серверах без доступа к Интернету | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Организация загрузки данных с учетом следующих факторов: | DG | системы-источники являются высоконагруженными продуктивными системами |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI | не применимо |  |  |
|  | Проведение анализ существующих PL/SQL-пакетов отчетов и витрин в текущем Хранилище Данных на Oracle DB для разработки ТЗ по отчетам для нового МХД с учетом существующей бизнес-логики и правил формирования данных. | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Проведение анализ существующих скриптов SAP BO BI отчетов в текущем Хранилище Данных на Oracle DB для разработки ТЗ по отчетам для нового МХД с учетом существующей бизнес-логики и правил формирования данных. | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Поддержка работы с национальными символами на уровнях: | DG | - в базе данных; - в приложениях; - в отчетах. |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Автоматизация рабочих процессов | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Возможность параллельных вычислений | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Обеспечение гарантированной доставки данных при обмене данными между МХД и системами-источниками данных и смежными системами | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Обеспечение для соответствующих процессов и функций возможности: - запуска; - завершения; - приостановки; - возобновления. | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Обеспечение гарантированной повторной обработки данных, приведших к ошибочному результату операции функциональности МХД, в т.ч. по результатам изменений метаданных/данных, полученных из источников метаданных/данных | DG | да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Работа со всем объемом накопленных данных с использованием различных фреймворков и языков обработки данных | DG | SQL, BI, ML-инструменты |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Период хранения бизнес-данных | DG | не применимо |  |  |
|  |  | DWH | хранение бизнес-данных должно осуществляться за весь период работы Банка |  |  |
|  |  | BI | не применимо |  |  |
|  | Период хранения обработанных и рассчитанных Данных (витрин) | DG | не применимо |  |  |
|  |  | DWH | хранение бизнес-данных должно осуществляться за весь период работы Банка или по решению бизнес-подразделений Банка |  |  |
|  |  | BI | не применимо |  |  |
|  | Объем всех исторических данных и витрин отчетов, мигрируемых из текущего КХД | DG | не применимо |  |  |
|  |  | DWH | С 2014 года и частично агрегированные данные за более ранние периоды |  |  |
|  |  | BI | не применимо |  |  |
|  | Частота обновлений данных посредством автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными (захват изменений данных в источниках) | DG | не применимо |  |  |
|  |  | DWH | - Для оперативной отчетности (режим online): по событию обновления данных в источниках данных в реальном или около-реальном времени. - Для неоперативной отчетности (режим offline): 1 раз в сутки по событию перевода Операционного дня в системах-источниках |  |  |
|  |  | BI | не применимо |  |  |
|  | Формирование печатных форм в файлах следующих форматов: - PDF - XML; - XLSX. | DG | Да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Вид форм отчетов и витрин данных | DG | таблицы и/или аналитические дэшборды |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Поддержка встроенного языка программирования: - поддержка глобальных переменных; - поддержка вложенных функций и процедур; - поддержка внешних вызовов и запросов; - поддержка функций обработки текстовых строк. | DG | Да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Соответствие функциональных и эксплуатационных характеристик системного ПО и АО МХД и эксплуатационным требованиям функциональности МХД | DG | Да |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |
|  | Срок службы с возможностью замены отдельных технических средств | DG | не менее 5 лет |  |  |
|  |  | DWH |  |  |  |
|  |  | BI |  |  |  |

  - Требования к уровню обслуживания (SLA)

Описание требований ответственности по устранению инцидентов (проблемы) Системы, а также устранение неполадок, возникающих в компонентах Системы в рамках заключенного Договора по оказанию услуг по модификации информационной системы.

Уровни инцидентов:

- Высокий уровень - любые инциденты в программном обеспечении системы, нарушающие работоспособность системы в целом. Бизнес- процессам может быть нанесен серьезный урон, и не могут быть выполнены необходимые задачи. Такая ситуация обычно является результатом некорректной или неверной работы в прикладном ПО, тех функций, использование которых необходимо в процессе работы.

- Средний уровень — инциденты в программном обеспечении системы, нарушающие работоспособность некоторой части пользователей системы (более 5 пользователей) и не препятствующие работоспособности остальной части пользователей. Инцидент затрудняет или замедляет нормальное выполнение бизнес-процессов.

- Низкий уровень — инциденты в программном обеспечении системы, нарушающие работоспособность единичных пользователей (не более 5 пользователей), заявки, связанные с устранением данного инцидента, а также инциденты, переведенные в разряд проблем и для которых существует обходное решение (workaround). Инцидент оказал незначительное воздействие на бизнес-процессы или вообще не оказал на них никакого влияния.

Определение уровня инцидентов:

- Заказчик определяет (переопределяет) уровни инцидентов в течении 3-x рабочих часов со дня их возникновения.

Обязательство Заказчика:

Для обеспечения возможности качественного оказания услуг Исполнителем в рамках данного соглашения Заказчик обязуется предоставить и обеспечить следующее:

- Дать право и настроить возможность круглосуточного защищённого удаленного доступа к Системе для целей дистанционного мониторинга и оперативного решения проблем.

- Рассматривать запросы Исполнителя на доступ сотрудникам Исполнитель к Системе не более 3-x рабочих дней.

Обязательство Исполнителя:

- Исполнитель обязуется осуществлять разрешение заявок и устранение инцидентов Системы по запросам на обслуживание, инцидентам и проблемам возникающих в системе.

- В случае возникновения инцидентов с уровнями Средний или Высокий, Исполнитель оформляет акт возникновения сбоя, неполадок, устраняет за свой счет.

- В случае возникновения инцидентов с уровнями Средний или Высокий Исполнитель возмещает ущерб, понесённый Заказчиком (сумма ущерба рассчитывается подразделениями – Департаментом рисков и Финансовым департаментом).

  - Требование по интеграции

- В создаваемой МХД необходимо реализовать автоматизированные интерфейсы обмена данными со следующими системами и типами файлов источников данных:

| № | Источник | Приемник | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Миграционные интерфейсы: |  |  |  |
|  | Текущее КХД | МХД | Исторические данные и данные витрин отчетов |
| Интеграционные интерфейсы: |  |  |  |
| Смежные системы: |  |  |  |
|  | АБС ИБСО | МХД | Объекты необходимые для функционирования МХД |
| ИТ-системы: |  |  |  |
|  | МХД | Корпоративная электронная почта | Оповещения о событиях в МХД |
|  | МХД | Система рассылок через мессенджеры | Оповещения о событиях в МХД |
|  | МХД | AD | Запрос на аутентификацию и авторизацию пользователя в каталоге AD |
|  | Корпоративная электронная почта Система рассылок через мессенджеры AD |  |  |
|  | Корпоративная электронная почта | МХД | Служебные данные об отправке сообщения |
|  | Система рассылок через мессенджеры | МХД | Служебные данные об отправке сообщения |
|  | AD | МХД | Результат аутентификации и авторизации пользователя в каталоге AD |
| ИБ-системы: |  |  |  |
|  | МХД | ЦССЖС ИБ | Результат сбора событий ИБ |
| Внутренние BI-инструменты: |  |  |  |
|  | МХД | Qlik Sense | Данные для построения отчетности |
| Файлы-источники: |  |  |  |
|  | 30 файлов (справочников) | МХД | Объекты, необходимые для функционирования МХД |
| Источники метаданных/данных: |  |  |  |
| Источники данных: |  |  |  |
| Системы-источники: |  |  |  |
|  | АБС ИБСО | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | ERP Navision (около 20 таблиц в области Stage) | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | ЦБО | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | САКД | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | АБС ИБСО | МХД | Объекты, используемые в системах-источниках данных |
|  | Vertica Analytics Platform | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
| Внутренние BI-инструменты: |  |  |  |
|  | Qlik Sense | МХД | Рассчитанные данные отчетности |
| Внутренние ETL-инструменты: |  |  |  |
|  | МХД | Informatica PowerCenter | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | МХД | Informatica PowerExchange | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | Informatica PowerCenter | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД, обработанные ETL-инструментами, размещаемые в МХД для хранения |
|  | Informatica PowerExchange | МХД | Данные системы-источника данных, передаваемые в МХД, обработанные ETL-инструментами, размещаемые в МХД для хранения |
| Файлы-источники: |  |  |  |
|  | Файлы формата Excel | МХД | Данные, передаваемые в МХД |
|  | Файлы формата csv | МХД | Данные, передаваемые в МХД |
|  | Файлы формата txt | МХД | Данные, передаваемые в МХД |
| Источники метаданных: |  |  |  |
| Системы-источники: |  |  |  |
|  | АБС ИБСО | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | ERP Navision (около 20 таблиц в области Stage) | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | ЦБО | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | САКД | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
|  | АБС ИБСО | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД. |
|  | Vertica Analytics Platform | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
| Внутренние BI-инструменты: |  |  |  |
|  | Qlik Sense | МХД | Метаданные системы-источника данных, передаваемые в МХД |
| Файлы-источники: |  |  |  |
|  | Файлы формата Excel | МХД | Метаданные, передаваемые в МХД |
|  | Файлы формата csv | МХД | Метаданные, передаваемые в МХД |
|  | Файлы формата txt | МХД | Метаданные, передаваемые в МХД |
|  | Файлы формата xml | МХД | Метаданные, передаваемые в МХД |

- В создаваемой МХД необходимо реализовать автоматизированные интерфейсы для защищенного обмена данными со следующими СУБД систем-источников данных:

  - Oracle;

  - MS SQL Server;

  - PostgreSQL.

Также при проектировании МХД необходимо указать какая система обмена сообщениями будет использоваться, и какими элементами или путями будет происходить защищенный обмен данными.

- Состав и содержание работ по развёртыванию МХД

  - Требования к ПЭД

В ходе развертывания МХД необходимо разработать ПЭД следующего вида:

| № | Вид ПЭД | Содержание ПЭД |
| --- | --- | --- |
|  | Устав проекта | - Паспорт Проекта. - Состав команды Проекта (от Заказчика и от Исполнителя) - Высокоуровневый план Проекта. - Матрица ответственности по разработке и согласованию ПЭД. |
|  | Детальный календарный план-график работ | Детальный план выполнения работ и оказания услуг по каждому этапу Проекта с указанием для каждой задачи: - Идентификатора (номера) задачи; - Названия задачи; - Длительности задачи в днях; - Даты начала; - Даты окончания; - Задач-предшественников (в случае наличия связей между задачами); - Ответственных за задачу лиц со стороны Исполнителя и Заказчика. |
|  | Концепция построения и эксплуатации МХД | - описание целей, назначения и задач; - описание подхода к организации процессов: - управления созданием и актуализацией метаданных; - управление обменом данными; - управления хранением данных, в т.ч. хранения версионности отчетов (таких как, после отправки отчетов ставить отметку, отправленная версия отчета должна быть закрыта для изменений); - управления качеством данных; - управления отчетностью, получаемой на основании данных; - управления ИБ, в т.ч. описание принципов владения информацией, разграничения предметных областей, прав доступа для пользователей; - управления техническим сопровождением развертывания и развития, эксплуатации. - описание нефункциональных требований к процессам, в т.ч. тайминга; - описание подхода к созданию и ведению классификаторов, используемых для построения финансовых и аналитических отчетов. - принципы формированию ролей и полномочий, разграничения прав доступа; - дорожная карта развития. |
|  | Проектное решение/ Техническое задание | Подробное бизнес и техническое описание проекта реализации всех функциональных требований настоящего ТЗ с обязательным указанием соответствующих пунктов настоящего ТЗ и описанием вносимых изменений по сравнению с требованиями настоящего ТЗ. Том 1. Описание процессов, сценариев и вариантов сценариев - описание операционной модели управления (в виде схем и спецификаций автоматизируемых процессов, сценариев и вариантов сценариев): - описание общей схемы модели управления: - управление созданием и актуализацией метаданных; - управление обменом данными; - управление хранением данных; - управление качеством данных; - управление отчетностью, получаемой на основании данных; - управление техническим сопровождением развертывания и развития, эксплуатации. - описание процесса «Управление созданием и актуализацией метаданных»: - описание ведения «Бизнес-глоссария»: - описание подхода к разработке «Бизнес-глоссария»; - описание подхода к эксплуатации «Бизнес-глоссария»; - описание подхода к адаптации процессов ведения концептуальной и логической метамодели «Бизнес-глоссария»; - описание согласования терминов Бизнес-глоссария с учетом разработанных регламентов и настроенной метамодели «Бизнес-глоссария»; - описание ведения «Каталога данных»: - описание подхода к разработке «Каталога метаданных»; - описание подхода к эксплуатации «Каталога метаданных»; - описание процесса «Управление обменом данными»; - описание подхода к разработке обмена метаданными/данными (загрузкой/выгрузкой метаданных/данных (ETL-процедур) с источниками/приемниками метаданных/данных (системами, файлами), смежными системами); - описание подхода к эксплуатации обмена метаданными/данными (загрузкой/выгрузкой метаданных/данных (ETL-процедур) с источниками/приемниками метаданных/данных (системами, файлами), смежными системами); - описание формирования и преобразования данных для хранения данных; - описания поиска данных; - описание подхода к обновлению данных (ETL-процедур) из источников данных: - полное; - инкрементальное обновление; - описание процесса «Управления хранением данных»: - описание подхода к разработке хранения данных; - описание подхода к эксплуатации хранения данных; - описание процесса «Управление качеством данных»: - описание подхода к разработке проверки качества данных; - описание подхода к эксплуатации проверки качества данных; - рекомендации по использованию проверки качества данных в процессах разработки и эксплуатации хранения данных; - описание процесса «Управления отчетностью»: - описание подхода к разработке отчетности; - описание подхода к эксплуатации отчетности; - описание процесса «Управление техническим сопровождением развертывания и развития, эксплуатации»: - описание правил разработки и настройки (логирование, обозначение контрольных точек для отладки и пр.); - описание подхода к развитию функциональности МХД: - проектирование, в т.ч. описание подхода к проектированию витрин данных; - разработка и настройка; - тестирование. - описание подхода к эксплуатации МХД; - оценка перечня требований, которые не могут быть реализованы в полном объеме и предложения решений по реализации. Том 2. Описание ведения метаданных и данных - описание подхода к обеспечению качества метаданных/данных: - непротиворечивости данных; - ретроспективности данных; - доступности данных на любом уровне детализации; - модульной структуры; - расширения/дополнения Сущностями и Показателями, как из вышеперечисленных систем-источников данных в настоящем ТЗ, так и из других систем-источников данных; - описание слоев информации, в т.ч.: - описание предназначения слоев; - описание способов хранения информации в каждой области; - описание способов использования информации из каждой области; - описание глубины истории информации; - описание периодичности и способов обновления информации (загрузки данных) на уровне каждого слоя; - описание модуля «Бизнес-глоссарий»: - описание «Модели бизнес-сущностей «Бизнес-глоссария» в соответствии с шаблоном (см. Приложение №2 к настоящему ТЗ), включая бизнес-показатели, в т.ч. правила валидации, верификации показателей и связи между сущностями и их показателями; - описание шаблона и структуры «Карточек сущностей» «Бизнес-глоссария» для разработки и настройки GUI, файлов автоматизированной ручной массовой загрузки и корректировки; - перечень классификаторов для показателей сущностей «Бизнес-глоссария»; - Реестр бизнес-сущностей и их бизнес-показателей (Приложении №1 к Тому 2); - описание макетов GUI модуля «Бизнес-глоссария»; - описание шаблонов файлов ручной массовой загрузки и корректировки «Карточек бизнес-сущностей» модуля «Бизнес-глоссария»; - описание макетов печатных форм модуля «Бизнес-глоссария»; - описание модуля «Каталог метаданных»: - описание «Модели объектов «Каталога метаданных», включая атрибутивный состав, в т.ч. правила валидации, верификации атрибутов и связи между объектами и их атрибутами; - описание шаблона и структуры «Карточек объектов» «Каталога метаданных» глоссария для разработки и настройки GUI, файлов автоматизированной ручной массовой загрузки и корректировки; - описание правил названия Объектов и их атрибутов «Каталога метаданных» (таблиц, полей, хранимых процедур, скриптов, витрин данных) и характеристик атрибутов (обязательные поля, системные поля и пр.); - перечень классификаторов для атрибутов объектов «Каталога метаданных»; - Реестр объектов и их атрибутов объектов (Приложении №2 к Тому 2); - описание макетов GUI модуля «Каталог метаданных»; - описание шаблонов файлов ручной массовой загрузки и корректировки «Карточек объектов» модуля «Каталог метаданных»; - описание макетов печатных форм модуля «Каталог метаданных»; - описание модуля «Хранение данных»: - описание модели и слоев хранения данных в МХД, их предназначение, методы хранения данных в каждой области; - описание преобразования данных для каждого слоя; - описание модуля «Управление доступом»: - описание макетов GUI модуля «Управление доступом»; - описание макетов печатных форм модуля «Управление доступом»; - оценка перечня требований, которые не могут быть реализованы в полном объеме и предложения решений по реализации. Том 3. Описание интеграции - Описание автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными: - описание процедур интеграции с источниками метаданных/данных (системы, файлы) для извлечения информации и порядка обмена данными; - Спецификация автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными: - формат (структура и состав) данных обмена; - способы обновления данных (полное, инкрементальное обновление); - протокол обмена данными; - описание механизма контроля качества данных на каждом этапе загрузки данных: - правила маппинга, проверки и преобразования загружаемых данных; - межформенные контроли; - описание логики проверок качества данных; - описание контроля целостности и консистентности при обмене данными; - описание типов ошибок при обмене данными и возможные варианты решения критичных ошибок. - Реестр автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена (Приложение №1 к Тому 4); - описание макетов GUI модуля «Интеграция»: - запуск коннектора сканирования систем-источников метаданных; - запуск автоматизированных интерфейсов обмена метаданными/данными (загрузки, выгрузки). - оценка перечня требований, которые не могут быть реализованы в полном объеме и предложения решений по реализации. Том 4. Описание отчетов и витрин данных - Описание модулей: - описание макетов GUI и печатных форм модуля «Отчеты»; - описание макетов GUI и печатных форм модуля «Витрины данных»; - оценка перечня требований, которые не могут быть реализованы в полном объеме и предложения решений по реализации. - описание форм отчетов: - описание формата представления данных в отчете; - описание источников данных и механизма формирования отчета и алгоритмов вычислений данных отчетов; - описание протокола формирования (/обновления) данных отчета; - описание формата печатной формы для отчета. - описание форм витрин данных: - описание формата представления данных в витрине данных; - описание источников данных; - описание механизма формирования витрины данных и алгоритмов вычислений данных витрины данных; - описание протокола обновления данных витрины данных; - описание формата печатной формы для витрины данных. - описание «Реестра отчетов и витрин данных» (Приложение №1); Том 5. Описание оценки качества данных - описание скоринговой модели (настройки алгоритма по показателям и значениям) оценки параметров качества данных; - описание механизма оценки качества данных; - описание макетов GUI модуля «Проверка качества данных»; - оценка перечня требований, которые не могут быть реализованы в полном объеме и предложения решений по реализации. Том 6. Описание «Интерфейса МХД» - описание операционной модели управления (в виде схем и спецификаций автоматизируемых процессов, сценариев и вариантов сценариев): - описание общей схемы модели управления; - описание процесса «Управления сверкой данных перед закрытием операционного дня»; - описание слоев информации участвующих в сверке данных со стороны: - АБС; - ЦБО; - ERP. - Описание модуля «Интерфейс МХД»: - описание макетов GUI модуля «Интерфейс МХД»; - описание механизма проверки - проверки наличия, актуальности и целостности всех данных необходимых для проведения проверки перед принятием решения о закрытии операционного дня; - описание формата отчетов по предварительной проверке и итоговой проверке. - оценка перечня требований, которые не могут быть реализованы в полном объеме и предложения решений по реализации. |
|  | Реестр бизнес-сущностей и их бизнес-показателей | Перечень сущностей «Модели бизнес-глоссария» |
|  | Реестр объектов и их атрибутов объектов | Перечень объектов Модели «Каталога метаданных» согласно разработанной «Модели Бизнес-глоссария» |
|  | Реестр разработок и настроек | Перечень разработок и настроек МХД с учетом приоритетов и последовательности реализации с точки зрения функциональных и организационных границ проекта, используемых наборов атрибутов объектов |
|  | Реестр автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными | Перечень автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными, реализуемых в МХД с учетом приоритетов и последовательности реализации с точки зрения функциональных и организационных границ проекта, используемых наборов атрибутов объектов |
|  | Реестр отчетов и витрин данных | Перечень отчетов и витрин данных, реализуемых в МХД с учетом приоритетов и последовательности реализации с точки зрения функциональных и организационных границ проекта, используемых наборов атрибутов объектов |
|  | Ролевая модель организации Заказчика | Описание ролевой модели в организации Заказчика: - анализ организационно штатной структуры Заказчика в рамках процессов управления данными; - модель систематизированной структуры сотрудников и их функциональных обязанностей Заказчика, связанных с управлением данными. |
|  | Технический проект/Технический паспорт | - Описание системного ПО. - Описание значений параметров для настройки системного ПО: - среды разработки и тестирования; - продуктивной среды. - Описание прикладного ПО. - Описание значений параметров для настройки прикладного ПО: - среды разработки и тестирования; - продуктивной среды. - Описание архитектуры хранения данных, слоев в МХД. - Описание архитектуры слоя высокопроизводительных витрин данных на базе MPP СУБД (и других СУБД, используемых в рамках данного проекта) для использования BI-инструментами и в отчетах (для работы с оперативными данными и неоперативными). - Описание функциональности МХД. - Описание витрин данных и отчетов. - Описание значений параметров для настройки МХД. - Описание архитектуры MPP СУБД (и других СУБД, используемых в рамках данного проекта). - Описание объемов хранимой информации с учетом принципа масштабируемости (сайзинг). - Логическая и физическая схема (внутренняя и интеграции с системами источниками данных и др. ИС) МХД и спецификация. - Логическая и физическая схема (внешняя, в т.ч. внутренняя сеть и Интернет) взаимодействия МХД и спецификация. - Описание параметров для настройки ИБ. - Описание ролевой модели в МХД: - перечень ролей МХД, систематизированных в соответствии «Ролевой моделью организации Заказчика», связанной с управлением данными; - перечень владельцев данных и распорядителей данных по направлениям; - перечень функциональности МХД, доступом к которой можно управлять; - перечень типов данных МХД, доступом к которой можно управлять; - матрица ролей МХД с функциональностью по управлению данными; - матрица маппинга ролей МХД с типами данных. - Описание подход к минимизации времени простоя для выполнения задачи технического сопровождения (обновление ПО, АО). - Схема резервного копирования и восстановления после сбоев. - Оценка группы технического сопровождения для администрирования и эксплуатации МХД в продуктивной среде при стандартных условиях: - роли: знания, квалификация и навыки; - состав; - режим работы; - количество сотрудников. |
|  | Регламент технической поддержки и технического сопровождения на период ОПЭ | Пошаговое описание регламента технической поддержки среды разработки и тестирования МХД, в т.ч. для обучения, и технического сопровождения пользователей со стороны Исполнителя на период: - ОПЭ; - развертывания продуктивной среды для ОПЭ/ПЭ; - переноса транспортных запросов в продуктивную среду для ПЭ. |
|  | Регламент управления изменениями, технической поддержки и технического сопровождения на период ПЭ | Пошаговое описание регламента технической поддержки технологических сред и технического сопровождения пользователей, в т.ч.: - схемы процессов выпуска плановых и внеплановых релизов прикладного ПО МХД; - шаблоны сопроводительных документов к пакету обновлений прикладного ПО МХД. |
|  | «Регламент ведения «Модели Бизнес-глоссария» | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов ведения «Модели Бизнес-глоссария» в МХД |
|  | «Регламента ведения «Модели Каталога метаданных» | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов ведения «Модели Каталога метаданных» в МХД |
|  | Регламент наполнения Данных | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов наполнения данных в МХД |
|  | Регламент загрузки метаданных/данных | Пошаговое описание загрузки в МХД данных для каждого источника метаданных, данных (систем, файлов) и наполненных шаблонов в файлах с учетом внутренних локальных нормативных документов Заказчика |
|  | Регламент оценки качества Данных | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов оценки качества данных в МХД |
|  | Регламент формирования отчетности | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов формирования отчетов и витрин данных в МХД |
|  | Регламент сверки данных перед закрытием операционного дня | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов управления сверкой данных перед закрытием операционного дня |
|  | Регламент управления доступом | Пошаговое описание процессов, процедур и регламентов предоставления доступа пользователям к функциональности и данным в МХД |
|  | Программа и методика испытаний | Том 1. Описание общего подхода к проведению испытаний МХД (функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование, проверка соответствия требованиям ИБ, ОПЭ, ПСИ): - Перечень испытаний. - Описание испытаний: - задач испытаний; - объема испытаний; - сроков проведения испытаний; - подходов к организации испытаний; - порядка и условий проведения испытаний; - ролей участников испытаний; - участников испытаний; - инструментов испытаний; - состава АО и ПО испытаний; - подходов к документированию результатов испытаний; - требований к отчётности по результатам испытаний. Том 2. Описание подхода к ОПЭ: - Описание подхода к переходу к ОПЭ: - перечень предварительных мероприятий; - порядок перехода к ОПЭ - условий перехода к ОПЭ; - состав контрольного листа для проверки условий для перехода в ОПЭ; - «дорожная карта» перехода к ОПЭ. - состав контрольного листа для проверки условий для перехода в ОПЭ - Описание подхода к проведению и анализу результатов ОПЭ: - организационные рамки ОПЭ; - ответственные за проведение ОПЭ; - порядок предоставления доступа пользователей к МХД для ОПЭ; - порядок проверки пользователями функциональности МХД и ПЭД и регистрации замечаний; - принципы классификации замечаний; - порядок работы Исполнителя с выявленными замечаниями, включая описание шагов по устранению замечаний; - подход к анализу результатов ОПЭ; - «дорожная карта» проведения и анализа результатов ОПЭ; - подход к вводу МХД в ПЭ; - условий перехода к ПЭ; - состав контрольного листа для проверки условий для перехода в ПЭ. |
|  | Сценарий проведения испытаний | Пошаговое описание последовательности применения пользователями функциональности МХД в ходе проведения испытаний (функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование, ОПЭ, приемо-сдаточные испытания). Сценарий представляет собой связанные в законченные циклы последовательности операций с чёткими критериями приёмки каждого шага испытания. |
|  | Стратегия (методика) миграции данных | Описание подхода к проведению первоначальной загрузки данных текущего КХД, систем-источников и наполненных шаблонов в файлах для наполнения данных МХД |
|  | Техническое задание на оценку соответствия требованиям ИБ | Описание детальных требований ИБ к МХД и порядка проверки и оценки их реализации в МХД |
|  | Техническая спецификация | Техническая спецификация на разработку и настройку функциональности МХД, интеграции и пр. |
|  | Руководство пользователя | Описание действий пользователя по использованию функциональности в МХД |
|  | Руководство администратора | Описание действий администратора по использованию функциональности, технической поддержке в МХД: - описание установки требуемого ПО МХД; - описание действий, необходимых для восстановления МХД после аварийной ситуации; - описание штатных операций администраторов: - при выпуске обновлений МХД; - по настройке (конфигурированию) функциональности модулей МХД; - по настройке (конфигурированию) уведомлений пользователей о событиях в функциональности модулей МХД и технических событиях с АО и ПО МХД в целом; - по работе с системными сообщениями в функциональности модулей МХД и АО и ПО МХД в целом; - по обеспечению ИБ и по управлению доступом пользователей. |
|  | Материалы для обучения пользователей | - План обучения. - Программа обучения. - Дидактические материалы для проведения сессии обучения. |
|  | Журнал проведения ОПЭ | Рабочий журнал, в который сотрудники технической поддержки Заказчика заносятся сведения о ходе ОПЭ (сведения об отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках ПЭД, изменений конфигурации и настроек ПО И АО предпродуктивной/продуктивной среды) |
|  | Отчет о результатах ОПЭ | - Статистические данные и выводы о результатах работы ключевых бизнес-пользователей и сотрудников технической поддержки Заказчика в ОПЭ. - Систематизированный перечень выявленных замечаний к функциональности МХД и ПЭД - Перечень выполненных доработок (устранение выявленных дефектов) МХД и ПЭД: - при оперативном устранении критических замечаний в ходе ОПЭ; - при устранении замечаний по результатам ОПЭ. - Перечень оставшихся нереализованными доработок (устранение выявленных дефектов) МХД и ПЭД: - статус реализации доработки; - уровень критичности устранения нереализованной доработки; - прогнозные сроки осуществления доработки и в рамках каких работ (например, гарантийное обслуживание и пр.); - ответственные за реализацию доработок. |
|  | Протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний | Для всех типов испытаний. Описание хода проведения испытаний в соответствии со «Сценарием проведения испытаний» и «Реестр выявленных замечаний» по каждому шагу Сценария проведения испытания, причину каждого замечания (ошибка реализации, изменение требований, пр.) к МХД и ПЭД. Реестр содержит перечень необходимых доработок (устранение выявленных дефектов) функциональности МХД и ПЭД, план-график и рекомендуемые сроки их выполнения. |
|  | Акт устранения выявленных замечаний | Для всех типов испытаний. Акт устранения выявленных замечаний в функциональности МХД и ПЭД в соответствии с «Реестром выявленных замечаний» |
|  | Протокол и заключение по проверке и оценке соответствия требованиям ИБ | Протокол и заключение по проверке и оценке Заказчиком соответствия МХД требованиям ИБ в соответствии с «Техническим заданием на оценку соответствия требованиям ИБ» |
|  | Проект «Акта передачи МХД в техническую поддержку» | Перечень переданных ПЭД, необходимых для самостоятельного сопровождения системы Заказчиком в рамках ОПЭ |

  - Требования к объемам работ

- При развертывании МХД Исполнителю необходимо выполнить работы в соответствии со следующими показателями:

| № | Показатель объема | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Количество бизнес-сущностей и бизнес-показателей для: - проектирования «Модели Бизнес-глоссария»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI «Карточек сущностей» модуля «Бизнес-глоссарий»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования шаблона для ручной загрузки из файла в «Карточку сущностей» модуля «Бизнес-глоссарий». |  |
|  | Количество объектов и показателей для: - проектирования «Модели «Каталога метаданных»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI «Карточек объектов» модуля «Каталог объектов»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования шаблона для ручной загрузки из файла в «Карточку объектов» модуля «Каталог метаданных». - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI «Карточек Данных» модуля «Ведение данных»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования шаблона для ручной загрузки из файла в «Карточку Данных» модуля «Ведение данных». | - все атрибуты для одного объекта; - состав и структура объектов и их атрибутов соответствует составу и структуре описанных бизнес-сущностей и их бизнес-показателей «Модели Бизнес-глоссария». |
|  | Количество систем-источников метаданных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизм для коннектора сканирования систем-источников метаданных для модуля «Интеграция»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизма запуска процедур загрузки для модуля «Интеграция»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов загрузки для модуля «Интеграция». | - не более 5 систем-источников метаданных; - состав и структура таблиц и их полей соответствует составу и структуре описанных объектов и их атрибутов «Модели «Каталога метаданных». |
|  | Количество файлов-источников метаданных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизма запуска процедур загрузки для модуля «Интеграция»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов загрузки для модуля «Интеграция». | - не более 20 типов файлов-источников метаданных; - состав и структура таблиц и их полей соответствует составу и структуре описанных объектов и их атрибутов «Модели «Каталога метаданных». - Файлы формата: - Excel; - txt. - csv; - xml. |
|  | Количество систем-источников данных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизм для коннектора сканирования систем-источников метаданных для модуля «Интеграция»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизма запуска процедур загрузки для модуля «Интеграция»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов загрузки для модуля «Интеграция». | - не более 5 систем-источников данных; - состав и структура таблиц и их полей соответствует составу и структуре описанных объектов и их атрибутов «Модели «Каталога метаданных». |
|  | Количество файлов-источников данных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизма запуска процедур загрузки для модуля «Интеграция»; - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов загрузки для модуля «Интеграция». | - не более 20 типов файлов-источников данных; - состав и структура таблиц и их полей соответствует составу и структуре описанных объектов и их атрибутов «Модели «Каталога метаданных». - Файлы формата: - excel; - txt. - csv; - xml. |
|  | Количество систем-источников данных миграции исторических данных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов загрузки исторических данных для модуля «Интеграция». | - текущее КХД; - для миграции исторических Данных из источников данных необходимо использовать соответствующий автоматизированный интеграционный интерфейс. |
|  | Количество файлов-источников метаданных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования GUI и механизма запуска процедур загрузки для модуля «Интеграция»; проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов загрузки для модуля «Интеграция». | - не более 4 типов файлов-источников метаданных; - состав и структура таблиц и их полей соответствует составу и структуре описанных объектов и их атрибутов «Модели «Каталога метаданных». - Файлы формата: - Excel; - txt. - csv; - xml. |
|  | Количество смежных систем-получателей данных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов выгрузки данных из МХД для модуля «Интеграция». | - не более 2 смежных систем-получателей данных; - не более 5 объектов; - не более 5 атрибутов для одного объекта; - для миграции исторических Данных (первичного наполнения) из источников данных необходимо использовать соответствующий автоматизированный интеграционный интерфейс. |
|  | Количество смежных ETL-систем-получателей Данных, таблиц и их полей для: - проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов обмена (выгрузки/загрузки) данных для модуля «Интеграция». | - не более 3 смежных ИТ-систем для обмена служебными данными; - не более 20 объектов; - все атрибуты для одного объекта. |
|  | Количество смежных ИТ-систем-получателей служебных данных, таблиц и их полей для: проектирования, разработки и настройки, тестирования автоматизированных интерфейсов обмена (выгрузки/загрузки) данных для модуля «Интеграция». | - не более 4 смежных ИТ-систем для обмена служебными данными; - не более 5 объектов; - не более 5 атрибутов для одного объекта. |
|  | Количество отчетов и витрин данных | Отчетов: - не более 15; Витрин данных: - все необходимые, ограничении по количеству нет; См. Приложение № 1 к настоящему ТЗ. |
|  | Допущения по реализации отчётов и витрин данных | Технические допущения: - ПО для реализации отчетных форм - Qlik Sense. Их регламентированные формы (с наличием дополнительных элементов, как-то шапок, подписей и т.д.) будут реализованы с применением ПО Qlik NPrinting. |
|  | Объем сверяемой информации при закрытии дня | - не более 3 источников данных (систем, файлов) - не более 10 проверок в целом |
|  | Количество тестовых примеров сценария испытания | Не более 1 для каждой проверяемой функциональности. |

- Количество бизнес-сущностей и их бизнес-показателей, объектов и их атрибутов, введенных Заказчиком в «Карточку сущности» и «Карточку объекта» вручную, используя разработанную функциональность МХД, в т.ч. и посредством ручной массовой загрузки шаблоном в файле, а также посредством использования функциональности коннектора для автоматизированного сканирования метаданных систем-источников данных –ограничено только количеством систем-источников данных, к которым разработаны автоматизированные интерфейсы загрузки метаданных.

  - Стадии и этапы выполнения работ по развертыванию МХД

Развертывание МХД необходимо выполнить в соответствии со следующими стадиями и этапами работ:

| № п/п | Стадии и этапы работ | Дата начала | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект |  |  |  |
| Стадия 1 «Проектирование» |  | с даты начала выполнения работ |  |
|  | Сбор и анализ информации | с даты начала выполнения работ | - «Устав Проекта» разработан и согласован с Заказчиком. - «Детальный календарный план-график работ» разработан и согласован с Заказчиком. - «Ролевая модель организации Заказчика» разработана и согласована с Заказчиком. - Перечень и описание источников данных и смежных систем от Заказчика получено. - Требования к правилам валидации по каждому атрибуту каждого объекта по каждому источнику данных от Исполнителем подготовлены и согласованы Заказчиком. - Характеристики системного программного и аппаратного обеспечения среды разработки и тестирования от Заказчика получены. - Характеристики системного программного и аппаратного обеспечения продуктивной среды от Заказчика получены. - Шаблоны отчетов и описание формирования отчетности от Заказчика получены. |
|  | Техническое проектирование | с даты начала выполнения работ | - Концепция построения и эксплуатации МХД разработана и согласована с Заказчиком. - Проектное решение разработано и согласовано с Заказчиком. - Реестра бизнес-сущностей и их бизнес-показателей разработан и согласован с Заказчиком. - Реестр объектов и их атрибутов объектов разработан и согласован с Заказчиком. - Реестр разработок и настроек разработан и согласован с Заказчиком. - Реестр автоматизированных интерфейсов обмена данными разработан и согласован с Заказчиком. - Реестр отчетов и витрин данных разработан и согласован с Заказчиком. - Технический проект/Технический паспорт разработан и согласован с Заказчиком. - Программа и методика испытаний разработана и согласована с Заказчиком. - Стратегия (методика) миграции данных разработана и согласована с Заказчиком. - Техническое задание на оценку соответствия требованиям ИБ разработано и согласовано с Заказчиком. |
| Стадия 2 «Разработка и настройка» |  | с даты согласования Заказчиком «Реестра разработок и настроек» |  |
|  | Развертывание технологических среды и техническая поддержка | с даты согласования Заказчиком «Технического проекта/Технического паспорта» | - Программно-аппаратный комплекс, лицензии ПО и права доступа для развертывания среды разработки и тестирования Заказчиком предоставлены. - Развертывание и первичная настройка среды разработки выполнены. - Развертывание и настройка среды функционального тестирования выполнены. - Развертывание и настройка среды интеграционного тестирования выполнены. - Развертывание и настройка среды нагрузочного тестирования выполнены. - Развертывание и настройка среды тестирования для миграции данных выполнены. - Техническая поддержка технической инфраструктуры и пользователей среды разработки и тестирования оказана. |
|  | Разработка и настройка | с даты согласования Заказчиком «Реестра разработок и настроек» | Разработка и настройка модулей DG, DWH и BI: - В соответствии с «Реестром бизнес-сущностей и их бизнес-показателей» «Бизнес-глоссарий» разработан. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром объектов и их атрибутов» «Каталог метаданных» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Бизнес-глоссарий» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Каталог метаданных» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Ведение данных» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Хранение данных» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Проверка качества данных» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Отчеты» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. - В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Витрины данных» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. Разработка форм отчетов и витрин данных: 1) В соответствии с «Реестром отчетов и витрин данных» формы отчетов (В объеме фазы №1) разработаны и настроены. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. 2) В соответствии с «Реестром отчетов и витрин данных» формы витрин данных (В объеме фазы №1) разработаны и настроены. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. |
|  |  |  | Разработка и настройка интеграции в среде разработки и тестирования: 1) В соответствии с «Реестром автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными» автоматизированные интеграционные интерфейсы обмена данными со стороны систем-источников метаданных и смежных систем Заказчиком разработаны. 2) В соответствии с «Реестром автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными» автоматизированные интеграционные интерфейсы обмена данными со стороны систем-источников данных и смежных систем Заказчиком разработаны. 3) В соответствии с «Реестром автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными» автоматизированные интеграционные интерфейсы обмена данными со стороны систем-источников метаданных и МХД разработаны. 4) В соответствии с «Реестром автоматизированных интеграционных интерфейсов обмена данными» автоматизированные интеграционные интерфейсы обмена данными со стороны систем-источников данных и МХД разработаны. 5) В соответствии с «Техническим проектом/Техническим паспортом» настройка интеграции в среде разработки и тестирования настроена. 6) В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Интеграция» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана и согласована Заказчиком. |
|  |  |  | Разработка и настройка модуля «Интерфейс МХД»: В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Интерфейс МХД» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. |
|  |  |  | Разработка и настройка управления доступом к функциональности и данным: 1) В соответствии с «Реестром разработок и настроек» модуль «Управление доступом» разработан и настроен. Техническая спецификация на разработку и настройку разработана Исполнителем и согласована Заказчиком. |
|  | Разработка ПЭД | с даты окончания работ этапа «Разработка и настройка модулей МХД» | - «Регламент ведения «Модели Бизнес-глоссария» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент наполнения «Каталога метаданных» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент оценки качества Данных» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент наполнения Данных» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент загрузки метаданных/данных» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент формирования отчетности» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент сверки данных перед закрытием операционного дня» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент управления доступом» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент технической поддержки и технического сопровождения на период ОПЭ» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Регламент управления изменениями, технической поддержки и технического сопровождения на период ПЭ» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Сценарий функционального тестирования» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Сценарий интеграционного тестирования» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Сценарий нагрузочного тестирования» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Сценарий нагрузочного тестирования» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Сценарий ОПЭ» разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - «Руководство пользователя» разработано Исполнителем и согласовано с Заказчиком. - «Руководство администратора» разработано Исполнителем и согласовано с Заказчиком. - Материалы для обучения пользователей. |
|  | Обучение пользователей | с даты окончания работ этапа «Разработка ПЭД» | - Развертывание и настройка среды обучения пользователей выполнены. - В соответствии с «Материалами для обучения пользователей» обучение сотрудников Заказчика «Рабочей группы тестирования» выполнено Заказчиком в объеме: - обычных пользователей – 1 сессия, 2 часа, до 7 человек; - продвинутых пользователей – 1 сессия, 4 часа, до 4 человек; - пользователи поддержки ИТ – 1 сессия, 4 часа, до 4 человек. |
|  |  | с даты окончания работ этапа «Проведение испытаний и устранение замечаний» | - В соответствии с «Материалами для обучения пользователей» обучение сотрудников Заказчика выполнено Заказчиком в объеме: - обычных пользователей – 1 сессия, 2 часа, до 20 человек; - продвинутых пользователей – 1 сессия, 4 часа, до 10 человек; - пользователи поддержки ИТ – 1 сессия, 4 часа, до 7 человек. |
|  | Проведение испытаний и устранение замечаний | с даты окончания работ этапа «Обучение пользователей» Рабочей группы тестирования | Функциональное тестирование: - В соответствии с «Программой и методикой испытаний» и «Сценарием функционального тестирования» функциональное тестирование выполнено. Протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  |  | с дат окончания работ функционального тестирования соответствующего модуля и пр. | - В соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Протокола проведения испытаний» выполнены доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализирована ПЭД. Акт устранения выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  |  | с даты окончания работ с дат окончания работ по устранению замечаний функционального тестирования | Интеграционное тестирование: - В соответствии с «Программой и методикой испытаний» и «Сценарием интеграционного тестирования» интеграционное тестирование выполнено. Протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  |  | с дат окончания работ по интеграционному тестированию | - В соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Протокола проведения испытаний» выполнены доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализирована ПЭД. Акт устранения выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  |  | с дат окончания работ по устранению замечаний интеграционного тестирования | Нагрузочное тестирование: - В соответствии с «Программой и методикой испытаний» и «Сценарием нагрузочного тестирования» нагрузочное тестирование выполнено. Протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  |  | с дат окончания работ по нагрузочному тестированию | - В соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Протокола проведения испытаний» выполнены доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализирована ПЭД. Акт устранения выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  |  | с дат окончания работ по устранению замечаний нагрузочного тестирования | Проверка соответствия требованиям ИБ: - Принято участие в проверке и оценке Заказчиком соответствия МХД в среде разработки и тестирования требованиям ИБ в соответствии с «Техническим заданием на оценку соответствия требованиям ИБ». Протокол и заключение по проверке и оценке Заказчиком соответствия МХД требованиям ИБ в соответствии с «Техническим заданием на оценку соответствия требованиям ИБ» разработаны и согласованы Заказчиком. |
|  |  |  | - В соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Протокола проведения испытаний» выполнены доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализирована ПЭД. Акт устранения выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. |
|  | Миграция данных: текущего КХД, систем-источников данных для первичного наполнения в среде разработки и тестирования | За 10 (десять) рабочих дней до даты окончания работ этапа «Проведение испытаний и устранение замечаний» | - Шаблоны для массовой загрузки и корректировки «Карточек сущностей» модуля «Бизнес-глоссария» Заказчиком наполнены данными для загрузки. - Сопровождение первичного наполнения Заказчиком «Бизнес-глоссария» выполнено. - Шаблоны для массовой загрузки и корректировки «Карточек объектов» «Каталога объектов» Заказчиком наполнены данными для загрузки. - Сопровождение первичного наполнения Заказчиком «Каталога объектов» выполнено. - Данные из текущего КХД в «Озеро данных» в среде разработки и тестирования загружены. Протокол проведения Загрузки данных из текущего КХД в «Озеро данных» с Реестром выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. - Метаданные источников метаданных (систем, файлов) через автоматизированные миграционные и интеграционные интерфейсы обмена данными для первичного наполнения Репозитория метаданных в среде разработки и тестирования загружены. «Протокол проведения загрузки метаданных источников метаданных (систем, файлов) через автоматизированные миграционные и интеграционные интерфейсы обмена данными для первичного наполнения Репозитория метаданных с Реестром выявленных замечаний» разработан и согласован Заказчиком. |
|  | Настройка ролей и предоставление пользователям доступа в среде разработки и тестирования | с даты окончания работ этапа «Проведение испытаний и устранение замечаний» | - В соответствии с «Ролевой моделью организации Заказчика» «Ролевая модель в МХД» настроена. - Доступ в соответствии с настроенной «Ролевой моделью в МХД» в среде разработки и тестирования пользователям предоставлен. |
| Стадия 3 «Опытно-промышленная эксплуатация» |  | с даты окончания работ Стадии 2 «Разработка и настройка» |  |
|  | Развертывание предпродуктивной/ продуктивной среды для ОПЭ/ПЭ и техническая поддержка | с даты окончания работ Стадии 2 «Разработка и настройка» | - Принято участие в развертывании и первичной настройке Заказчиком продуктивной среды для ОПЭ. - Принято участие в переносе транспортных запросов Заказчиком со среды разработки и тестирования на продуктивную среду для ОПЭ. - Шаблоны для массовой загрузки и корректировки «Карточек сущностей» Бизнес-глоссария Заказчиком наполнены данными для загрузки на продуктивной среде для ОПЭ. - Принято участие в загрузке Заказчиком метаданных для наполнения «Бизнес-глоссария» на продуктивной среде для ОПЭ. - Шаблоны для массовой загрузки и корректировки «Карточек объектов» «Каталога объектов» Заказчиком наполнены данными для загрузки на продуктивной среде для ОПЭ. - Принято участие в загрузке Заказчиком метаданных систем-источников для наполнения «Каталога объектов» на продуктивной среде для ОПЭ. - Принято участие в технической поддержке технической инфраструктуры продуктивной среды для ОПЭ. - Проект «Акта передачи МХД в техническую поддержку» разработан и согласован Заказчиком. - «Акт передачи МХД в техническую поддержку» согласован Заказчиком. |
|  |  | с даты окончания работ этапа «Опытно-промышленная эксплуатация» (в объеме Фазы 1 и 2) Стадии 3 «Опытно-промышленная эксплуатация» | - Принято участие в развертывании и первичной настройке Заказчиком продуктивной среды для ПЭ. - Принято участие в технической поддержке технической инфраструктуры продуктивной среды ПЭ. |
|  | Опытно-промышленная эксплуатация (в объеме Фазы 1 и 2) | с даты окончания работ «Развертывание предпродуктивной/ продуктивной среды» | - В соответствии с «Программой и методикой испытаний» опытно-промышленная эксплуатация выполнена. Журнал и протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний разработан Исполнителем и согласован Заказчиком. - В соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Журналом и протокола проведения испытаний» выполнены доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализирована ПЭД. Акт устранения выявленных замечаний разработан Исполнителем и согласован Заказчиком. |
|  | Проверка соответствия требованиям ИБ | с даты окончания работ по переносу транспортных запросов Заказчиком на продуктивную среду для ПЭ этапа «Развертывание продуктивной среды для ОПЭ/ПЭ и техническая поддержка» | - Принято участие в проверке и оценке Заказчиком соответствия МХД требованиям ИБ в предпродуктивной/ продуктивной среду в соответствии с «Техническим заданием на оценку соответствия требованиям ИБ». Протокол и заключение по проверке и оценке Заказчиком соответствия МХД требованиям ИБ в соответствии с «Техническим заданием на оценку соответствия требованиям ИБ» разработаны Исполнителем и согласованы Заказчиком. |
|  | Приемо-сдаточные испытания | с даты окончания этапа «Проверка соответствия требованиям ИБ» стадии 3 «Опытно-промышленная эксплуатация» Фаза 1 | - В соответствии с «Программой и методикой испытаний» и «Сценарием функционального тестирования» ПСИ выполнены. Протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. - В соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Протокола проведения испытаний» выполнены доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализирована ПЭД. Акт устранения выявленных замечаний разработан и согласован Заказчиком. - Сконфигурированные, лицензированные и корректно работающие полнофункциональные среда разработки и тестирования и продуктивная среда готова к ПЭ. |
|  | Проверка и оценка качества данных КХД | с даты окончания работ этапа «Приемо-сдаточные испытания» | - Проверка и оценка качества данных в историческом (текущем) ХД на продуктивной среде выполнены. «Отчет по качеству данных по текущему ХД» разработан и согласован Заказчиком. - Проверка и оценка качества данных в новом МХД на продуктивной среде выполнены. «Отчет по качеству данных в МХД» разработан и согласован Заказчиком. - «Отчет по качеству данных в МХД» на дэшборде ПО DQ и/или BI Заказчика визуализирован. - Анализ «Отчета по качеству данных в МХД», а также принятие каких-либо решений на его основе, производит Заказчик. |

  - Требования к проектной команде

Для выполнения работ необходимо представить следующий состав команды с разной степенью загрузки в зависимости от этапа работ и типа выполняемых работ:

| Роль | Количество человек (максимально) | Краткое описание задач |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 | - Управление проектом. - Участие в проведении согласования ПЭД. - Участие в испытаниях. |
| Администратор проекта | 1 | - Организация коммуникаций. - Организация согласования ПЭД. |
| Технический писатель | 1 | - Подготовка проектов ПЭД. - Нормоконтроль ПЭД. |
| Архитектор | 2 | - Проектирование МХД. - Разработка ПЭД. - Контроль разработки и настройки МХД. - Участие в испытаниях. |
| Системный аналитик | 3 | - Сбор и анализ требований. - Разработка ПЭД. - Контроль разработки и настройки МХД. - Настройка МХД. - Участие в испытаниях. |
| Аналитик отчетов и витрин данных | 5 | - Сбор и анализ требований. - Разработка ПЭД. - Контроль разработки и настройки МХД. - Настройка МХД. - Участие в испытаниях. |
| Дата инженер | 4 | - Разработка и настройка МХД. - Участие в испытаниях. |
| Разработчик отчетов | 5 | - Разработка и настройка МХД. - Участие в испытаниях. |
| Разработчик витрин данных | 2 | - Разработка и настройка МХД. - Участие в испытаниях. |
| Инженер DevOps | 1 | - Развертывание и настройка ИТ-ландшафта. - Системное администрирование. - Администрирование ИБ. - Участие в испытаниях. |

- Порядок контроля и приемки результатов работ

  - Общие требования ко всем типам испытаний

Критерием качества МХД, в т.ч. ПЭД, необходимо считать отсутствие неустранимых критических и серьезных дефектов, препятствующих эксплуатации МХД в штатном режиме.

Ошибкой или дефектом МХД необходимо считать любое несоответствие МХД специфицированным требованиям настоящего ТЗ и разработанной ПЭД.

Неустранимым дефектом МХД необходимо считать дефект, который невозможно устранить без изменения требований, специфицированных в настоящем ТЗ и в разработанной ПЭД, и такое изменение затрагивает значительную часть требований.

Порядок контроля и приемки результатов работ необходимо организовать в соответствии со следующими требованиями:

- Контроль и приемку результатов работ необходимо выполнить в ходе следующих типов испытаний МХД:

  - функциональное тестирование;

  - интеграционное тестирование;

  - нагрузочное тестирование;

  - проверка соответствия требованиям ИБ;

  - опытно-промышленная эксплуатация;

  - приемо-сдаточное испытание.

- Испытания МХД необходимо провести в соответствии с требованиями и порядком, изложенными в следующих ПЭД:

  - Программа и методика испытаний;

  - Сценарий проведения испытаний;

  - Техническое задание на оценку соответствия требованиям ИБ.

- Для проведения испытаний МХД необходимо организовать «Рабочие группы тестирования» в составе ответственных лиц со стороны:

  - Исполнителя;

  - Заказчика.

- До начала проведения испытаний соответствующего типа Заказчику необходимо выполнить следующие подготовительные задачи:

  - определить место и уточнить срок проведения испытаний;

  - определить персональный состав ответственных лиц в «Рабочие группы тестирования»;

  - обеспечить участие ответственных лиц рабочей группы тестирования в прохождении курсов по обучению МХД (см. п. 6 раздела 5.3 настоящего ТЗ);

  - сформировать отчеты с описанием метаданных и данных систем-источников данных, полученные средствами этих систем, для сравнения с аналогичными результатами, сформированными в МХД;

  - подготовить контрольные примеры для сценариев проведения испытаний в части работ п. 7 раздела 5.3 настоящего ТЗ для проверки полученных результатов с ожидаемыми значениями.

- В ходе испытаний МХД необходимо выполнить:

  - проверку функциональности МХД на соответствие настоящему ТЗ и ПЭД, разработанной в рамках настоящего ТЗ;

  - проверку комплектности ПЭД, разработанной в рамках настоящего ТЗ, и ее содержания на соответствие функциональности МХД;

  - работоспособность и соответствие характеристик CХД требованиям ПЭД, разработанной в рамках настоящего ТЗ;

  - соответствие настроек МХД требованиям ПЭД, разработанной в рамках настоящего ТЗ.

- Критерием завершения соответствующего вида испытаний необходимо считать систематическое совпадение результатов проверки по «Сценарию испытания» с аналогичными показателями раздела 6 настоящего ТЗ).

- По результатам испытаний необходимо:

  - разработать и согласовать «Протокол проведения испытаний с Реестром выявленных замечаний»;

  - в соответствии с «Реестром выявленных замечаний» «Протокола проведения испытаний» выполнить доработки (устранение выявленных дефектов) МХД и актуализировать ПЭД;

  - разработать и согласовать «Акт устранения выявленных замечаний»;

  - проект решения о переходе к ОПЭ – по результатам всех завершенных испытаний: функциональное тестирование, интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование, проверка соответствия требованиям ИБ.

  - Опытно-промышленная эксплуатация

- В ходе ОПЭ МХД испытывается в целом.

- ОПЭ необходимо провести с целью определения соответствия эксплуатационных характеристик МХД требованиям настоящего ТЗ.

- ОПЭ необходимо провести в продуктивной среде при условии устранения замечаний, выявленных на всех типах предыдущих испытаний.

- Для проведения ОПЭ необходимо организовать выделение «Рабочей группы ОПЭ» в составе ответственных лиц со стороны:

  - Исполнителя:

  - для оперативного устранения выявленных критических дефектов, препятствующих эксплуатацию МХД в объеме ОПЭ.

  - Заказчика:

  - ключевых пользователей для эксплуатации МХД в объеме ОПЭ;

  - сотрудников технической поддержки эксплуатации МХД (в объеме ОПЭ) в соответствии с требованиями к организации технической поддержки Технического проекта/ Технического паспорта МХД.

- Объем ОПЭ необходимо определить в ПМИ.

- В рамках ОПЭ необходимо выполнить:

  - проверку эксплуатации МХД в штатном режиме для обеспечения выполнения бизнес-процессов Заказчика на реальных бизнес-данных (в объеме ОПЭ), в т.ч.:

  - функционирование программно-технических средств;

  - полноту ПЭД, разработанных в рамках настоящего ТЗ, для использования бизнес-пользователями и сотрудниками технической поддержки при решении задач.

  - проверку готовности пользователей и технической поддержки к ПЭ МХД;

  - регистрацию выявленных дефектов функциональности и ПЭД МХД в «Журнале проведения ОПЭ».

- По результатам приемо-сдаточного испытания необходимо подготовить проект решения о готовности МХД к вводу в ПЭ.

  - Приемо-сдаточное испытание

- В ходе ПСИ МХД испытывается в целом.

- ПСИ необходимо провести с целью определения соответствия МХД требованиям настоящего ТЗ и принятия решения о вводе МХД в ПЭ.

- ПСИ необходимо провести в продуктивной среде при условии устранения замечаний, выявленных на всех типах предыдущих испытаний.

- В рамках ПСИ необходимо выполнить контроль:

  - результатов и устранение замечаний всех проведенных ранее типов испытаний;

  - соответствия комплектности ПЭД требованиям настоящего ТЗ;

  - соответствия реализованной функциональности МХД описаниям, приведенным в ПЭД.

- ПСИ выполняют ответственные лица Заказчика.

- По результатам ПСИ необходимо подготовить проект решения о вводе МХД в ПЭ.

- Требования к документированию

Документировать результаты работ необходимо в соответствии со следующими требованиями:

- Язык разработки ПЭД – русский.

- При создании ПЭД необходимо использовать шаблоны документов, предоставленные Заказчиком, и соблюдать требования локальных нормативных документов, касающихся оформления документации в Компании Заказчика.

- В ПЭД необходимо включать следующую информацию:

  - перечень используемых терминов и сокращений

  - назначение документа;

  - пересечение (при наличии) с другой ПЭД, предусмотренной настоящим ТЗ;

  - потребители документа;

  - использованные регламентирующие и нормативно-технические документы.

- Результаты работ документируются и предъявляются Заказчику поэтапно в соответствии с этапами работ, указанными в разделе 5.3. настоящего ТЗ.

- Результаты работ оформляются Актами сдачи-приемки работ.

- Комплектность ПЭД: ПЭД по каждому этапу предоставляются по 1 (одному) экземпляру для каждого из участников в электронном виде;

- В ходе выполнения работ Исполнитель разрабатывает, а Заказчик согласовывает ПЭД, указанные в разделе 5.3. настоящего ТЗ.

- Распределение ответственности за ПЭД приведено в таблице ниже:

| Задача по ПЭД | Обязанности Заказчика | Обязанности Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Предварительное согласование ПЭД по электронной почте | - Определение состава лиц, согласующих ПЭД в соответствии с Уставом Проекта. - Экспертиза и согласование ПЭД. | - Определение состава лиц, согласующих ПЭД в соответствии с Уставом Проекта. - Отправка ПЭД с сопроводительным текстом на согласование согласующим лицам. - Отработка замечаний и комментариев к ПЭД, полученным от согласующих лиц. - Отправка доработанных ПЭД с сопроводительным текстом с подробным описанием внесённых изменений на следующую итерацию согласования. |
| Согласование ПЭД | - Определение состава лиц, согласующих ПЭД, в соответствии с Уставом Проекта. - Загрузка ПЭД на согласование в корпоративную систему электронного документооборота. - Проведение экспертизы и согласования ПЭД в соответствии с регламентами электронного документооборота Заказчика. | - Отработка или снятие полученных замечаний к ПЭД с их авторами в рабочем порядке и учёт вносимых изменений в реестре замечаний. - Подготовка и отправка финальной версии ПЭД Заказчику с реестром учтённых замечаний и пояснительной запиской (при необходимости). |

- Продолжительность рассмотрения и согласования разработанных ПЭД (для каждого документа) со стороны Заказчика:

  - 1-я итерация – не более 5 (пяти) рабочих дней;

  - 2-я и последующая итерация - не более 3 (трех) рабочих дней;

  - общая - не более 10 (десяти) рабочих дней.

- Продолжительность рассмотрения и согласования протоколов, актов, технических спецификаций (для каждого документа) со стороны Заказчика:

  - 1-я итерация – не более 2 (двух) рабочих дней;

  - 2-я и последующая итерация - не более 1 (одного) рабочих дней;

  - общая - не более 5 (пяти) рабочих дней.

- Приложения

  - Приложение №1. Перечень отчетов и витрин данных

| № | Код | Название | Потребители | Группа | Категория | Регламент формирования | Модель расчетов | Источники | Пример шаблона (вложение в формате MS Excel, MS Power Point, MS Word, PDF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЭД по платежам (Накупова) | ВЭД по платежам (Накупова) | УО ФД | Управленческие | Ежедневно | ИБСО, ХД | онлайн отчет | ВЭД по платежам (Накупова) | ВЭД по платежам (Накупова) |
|  | ВЭД по платежам в рамках контрактов ВЭД | ВЭД по платежам в рамках контрактов ВЭД | УО ФД | Управленческие | Ежедневно | ИБСО, ХД | онлайн отчет | ВЭД по платежам в рамках контрактов ВЭД | ВЭД по платежам в рамках контрактов ВЭД |
|  | ЕКНП | ЕКНП | УО ФД | Регуляторные | Ежедневно | ИБСО, ХД | онлайн отчет | ЕКНП | ЕКНП |
|  | 700-Н | отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах; | УО ФД | Регуляторные | Ежедневно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | 700-Н | отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах |
|  | Кредитный портфель | Кредитный портфель | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Кредитный портфель | Кредитный портфель |
|  | База PL (Управленческий отчет о прибылях и убытках) | База PL (Управленческий отчет о прибылях и убытках) | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | База PL (Управленческий отчет о прибылях и убытках) | База PL (Управленческий отчет о прибылях и убытках) |
|  | КИС PnL | КИС PnL | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | КИС PnL | КИС PnL |
|  | Daily | Daily | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Daily | Daily |
|  | GRF worksheet | GRF worksheet | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | GRF worksheet | GRF worksheet |
|  | Отчет по трансфертам Кредиты | Отчет по трансфертам Кредиты | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Отчет по трансфертам Кредиты | Отчет по трансфертам Кредиты |
|  | Deposits (3) | Deposits (3) | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Deposits (3) | Deposits (3) |
|  | Валютный баланс (упр) | Валютный баланс (упр) | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Валютный баланс (упр) | Валютный баланс (упр) |
|  | 700Н (упр) | 700Н (упр) | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | 700Н (упр) | 700Н (упр) |
|  | Оборотно-сальдовая ведомость | Оборотно-сальдовая ведомость | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Оборотно-сальдовая ведомость | Оборотно-сальдовая ведомость |
|  | Отчет по Инвал | Отчет по Инвал | УО ФД | Управленческие | Ежемесячно | ИБСО, ХД | Отчет 1ой очереди | Отчет по Инвал | Отчет по Инвал |

  - Приложение №2. Шаблон для описания бизнес-сущностей и бизнес-показателей «Бизнес-глоссария»

    - Шаблон для описания бизнес-сущностей «Бизнес-глоссария»

| Код | Название | Назначение | Показатели | Регламент обновления | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Шаблон для описания бизнес-показателей бизнес-сущности «Бизнес-глоссария»

| Код | Название | Сущность, которой принадлежит | Единица измерения | Тип Базовый / производный | Назначение | Формула расчета | Регламент обновления | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подробнее про SLA для гарантийного сопровождения в разделе «4.5. Требования к уровню обслуживания (SLA)»

требования по доступности и пр. для общегрупповых модулей необходимо реализовать равными требованиям модуля с наивысшими значениями соответствующих показателей.

Шаблоны отчетности и описание формирования отчетности будут определены и представлены Заказчиком на стадии «Проектирование»

состав параметров в части надёжности и отказоустойчивости могут быть уточнены на этапе «Технического проектирования».

Шаблоны и структура ПЭД будет определена на стадии «Проектирование»

Формат Шаблона для описания бизнес-сущностей и бизнес-показателей «Бизнес-глоссария необходимо актуализировать и согласовать с Заказчиком при выполнении разработки «Проектного решения» на этапе «Техническое проектирование» Стадии 1 «Проектирование».

Данные значения соответствуют необходимому и достаточному объему для проверки качества разработанной и настроенной МХД.

Предполагается, что разработка и настройка МХД, соответствующая всем планируемым источникам метаданных и данных Компании, является предметом промышленной эксплуатации МХД.

Значения будут уточнены на Стадии 1 «Проектирование»